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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации
Голоустненского муниципального образования 
№     от ___.___.2024

Извещение об осуществлении закупки
1. Информация, формируемая с использованием единой информационной системы
	11
	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, специализированной организации (в случае ее привлечения заказчиком)
	Администрация Голоустненского муниципального образования - Администрация сельского поселения 
Юридический адрес: Российская Федерация, 664513, Иркутская область, Иркутский район, с.Малое Голоустное, ул. Мира, д. 24
Фактический адрес: Российская Федерация, 664513, Иркутская область, Иркутский район, с.Малое Голоустное, ул. Мира, д. 25
Адрес электронной почты: Goloystnenskoemo2011@mail.ru
Номер  контактного телефона:  8(3952) 690-786
Ответственное должностное лицо заказчика по техническим вопросам: 
Харина Виктория Геннадьевна.
Номер  контактного телефона: 8 (3952)690786

	22
	Идентификационный код закупки
	243382702066538270100100040014299244

	33
	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Электронный аукцион 

	44
	Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронной площадки
	www.rts-tender.ru

	55
	Наименование объекта закупки
	Благоустройство многоцелевой спортивной площадки, расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Нагорная, 22Б.

	66
	Информация о количестве, единице измерения товара
	В соответствии с техническим заданием

	77
	Информация о месте поставки товара 
	с. Малое Голоустное Голоустненского муниципального образования Иркутского района Иркутской области

	88
	Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)
	В соответствии с техническим заданием

	99
	Начальная (максимальная) цена контракта (цена отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы). 
	2 294 246,00 руб. (Два миллиона двести девяносто четыре тысячи двести сорок шесть) рублей 00 копеек.
Цена Контракта включает в себя стоимость материалов, все расходы, связанные с выполнением Работ по настоящему Контракту, является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта.

	110
	Источник финансирования
	Бюджет Голоустненского муниципального образования. Лимит 2024 года -2 294 246,00,00 рублей.

	111
	Наименование валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют
	Российский рубль

	112
	Размер аванса
	—

	113
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсах, величины значимости критериев
	— 

	114
	Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона
	Участник закупки должен соответствовать требованиям:
1)установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, которые являются объектом закупки: 
2)непроведение ликвидации участника закупки — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки — юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3)неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом об административных правонарушениях;
4)отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки — физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица — участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) непривлечение участника закупки — юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса об административных правонарушениях;
7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма, — не установлено;
8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц — участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, — участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;
9) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ

	115
	Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона, и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям
	Дополнительное требование: опыт работы, связанного с предметом контракта

	116
	Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Федерального закона, и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям
	1 Требования в соответствии с позицией 18 раздела III приложения к ПП РФ от 29.12.2021 № 2571
Наличие у участника закупки следующего опыта выполнения работ: 1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильной дороги; 2) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги; 3) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги; 4) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги. Цена выполненных работ по договорам, предусмотренным пунктами 1, 2 или 3 настоящей графы настоящей позиции, цена выполненных работ, предусмотренных пунктом 4 настоящей графы настоящей позиции, должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям: в случае наличия опыта, предусмотренного пунктами 1 или 2 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 3 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт приемки объекта капитального строительства, а также акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ; 3) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых такое разрешение не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 4 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" проектной документации; 2) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

	117
	Требование, предъявляемое к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона
	Отсутствие в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, если Правительством Российской Федерации не установлено иное

	118
	Требования, предъявляемое к участникам закупки в соответствии с Указом Президента РФ от 03.05.2022 № 252
	Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", либо являться организацией, находящейся по контролем таких лиц».

	119
	Информация о преимуществах в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона
	--
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	Требование, установленное в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона, с указанием объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
	Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 25 (двадцать пять) процентов от цены Контракта, а также предоставить Заказчику документы, подтверждающие привлечение к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

	221
	Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
	—

	222
	Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, условия независимой гарантии
	Размер обеспечения заявки на участие в аукционе установлен в размере 1 процента от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 22 942,46 (двадцать две тысячи девятьсот сорок два) рубля 46 копеек. 
Порядок внесения:
Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносят на банковский счет, открытый в банке, включенном в перечень, который Правительство утвердило в распоряжении от 13.07.2018 № 1451-р.
Требования к банкам, договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета Правительство установило в постановлении от 30.05.2018 № 626.
Независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ

	223
	Реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику
	Наименование получателя:
Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Голоустненского муниципального образования – Администрация сельского поселения,  л/с 05343006790)
ИНН 3827020665
КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03231643256124043400
БИК 012520101.

	224
	Размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению
	Размер обеспечения исполнения контракта установлен в размере 5 процентов от цены контракта.
Если участник закупки, с которым заключается контракт, предложил цену контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Закона № 44-ФЗ или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки.
Гарантийные обязательства по контракту  не предусмотрены.
Порядок предоставления:
Участник закупки, с которым заключается контракт,предоставляет обеспечение исполнения контракта путем внесение денежных средств на счет заказчика.
Факт внесения денежных средств на счет заказчика подтверждается платежным документом, на основании которого произведено перечисление средств;
Требования к обеспечению:
1. Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта (платежное поручение или копия такого платежного поручения либо независимая банковская гарантия) в размере, который предусмотрен настоящим извещением, должны быть представлены заказчику одновременно с контрактом, подписанным участником закупки, с которым заключается контракт.

	225
	Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона
	Не установлено

	226
	Информация о казначейском сопровождении (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту или расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению)
	Не установлено

	227
	Информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 Федерального закона, с несколькими участниками закупки с указанием количества указанных контрактов
	—

	228
	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона
	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта

	229
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке
	Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 08 ч 00 мин (по местному времени) 22.02.2024

	330
	Дата проведения аукциона
	22.02.2024 10 ч 00 мин (по местному времени)

	331
	Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	23.02. 2024



2. Документы, прилагаемые к извещению об осуществлении закупки: 
	2.1. Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона (Техническое задание).

	2.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, Локально-сметный расчет.

	2.3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом и инструкция по ее заполнению.

	2.4. Проект контракта.






Приложение 1 
К Извещению об
Осуществлении закупки

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава Голоустненского
 муниципального
образования

____________ О. М. Жукова
«___»_____________2024 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ МНОГОЦЕЛЕВОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ  
ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН, С. МАЛОЕ ГОЛОУСТНОЕ, УЛ. НАГОРНАЯ, 22Б.

1.	Место проведения работ: Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Нагорная, 22Б.
2.	Срок выполнения работ: с момента подписания Сторонами настоящего Муниципального Контракта по 01 СЕНТЯБРЯ 2024 года при этом Подрядчик имеет право сдать выполненные работы досрочно.
3.	Количество - одна условная единица.
4.	Перечень основных работ: согласно локального сметного расчета (сметы).
5.	Общие требования к выполнению работ:
5.1. Подрядчик выполняет все работы в соответствии с календарным графиком производства работ, настоящим Техническим заданием, Локальным сметным расчетом, определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество. 
Используемые в сметном расчете ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», установлены с целью обоснования стоимости работ и не устанавливают требований к применяемым материалам при выполнении работ по предмету контракта. При этом сметные расчеты и дизайн - проект не устанавливают требования к товарам. Конкретные требования к показателям товаров, устанавливаются заказчиком исключительно в техническом задании в соответствующем разделе.
Все содержащиеся в техническом задании (сметной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5.2. Подрядчик обязуется обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для ремонта Объекта, ограждения мест производства работ с момента начала производства работ до их окончания.
5.3. Работы необходимо производить в соответствии с действующими инструкциями, СНиП, нормами и стандартами, техническим заданием, применять материалы, соответствующие действующим ГОСТ и техническим условиям, соблюдать требования следующей документации:
- Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями N 1, 2);
- ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ;
- ГОСТ Р 59928-2021 Уличные спортивные площадки общего пользования. Правила размещения оборудования. Требования безопасности;    
    - ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»;
  - ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4);
  - ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия (с Поправкой);
  - ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»
   - СП 82.13330.2016 Благоустройство.
Примечание: В случае внесения изменений (в т.ч. утраты силы) в нормативные документы, в т.ч. нормативные документы, неучтенные в вышеуказанном перечне, руководствоваться действующими редакциями документов по мере вступления их в законную силу.

6. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ:  
6.1. Подрядчик должен обеспечить на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением СНиП и ГОСТ, в т.ч. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 6.2. «Строительное производство», СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда". 

7. Экологическая безопасность
7.1. Подрядчик обязуется реализовать работы в соответствии с действующими нормативными документами.
7.2. В процессе выполнения работ не допускается захламление территории бытовыми отходами и строительным мусором.
7.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение мер по устранению сброса отработанных масел и других нефтепродуктов на землю и в воду.
7.4. Подрядчик должен обеспечивать:
- сохранение или улучшение существующего ландшафта;
- защиту почв и растительности;
- защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения дорожной пылью, горюче-смазочными материалами, обеспыливающими и другими химическими веществами;
- выполнение мероприятий по предупреждению загрязнения воздуха выбросами в атмосферу газов и пыли, а также защиту от шума и вибрации;
- вывоз мусора и отходов строительства, грунта и т.д., образовавшихся в ходе выполнения работ. По усмотрению Подрядчика указанные отходы либо вывозятся и утилизируются, либо иным законным образом перерабатывается с предоставлением Заказчику соответствующих документов (справок о вывозе и утилизации или переработке). 

8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ.
8.1. Гарантийный срок на выполняемые работы и установленное оборудование составляет  36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок на красочное покрытие оборудования: 24 (двадцать четыре) месяца, с даты монтажа оборудования на многоцелевой спортивной площадке.
Под гарантийным обязательством Стороны понимают следующее: обязанность подрядчика устранить за свой счёт, своими или привлечёнными силами недостатки в результатах его работы, выявленные или возникшие в пределах гарантийного срока. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
8.2. Факт исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств подтверждается актом приема-сдачи результата работ по устранению недостатков, подписанным Муниципальным заказчиком.

9. Требования к порядку освидетельствования скрытых работ.
9.1. Отдельные виды работ, которые недоступны для визуальной оценки приемочной комиссией при приемке Объекта и скрываются последующими работами и конструкциями (далее - скрытые работы) предъявляются к осмотру и приемке до их закрытия;
Скрытые строительные работы должны приниматься уполномоченным представителем Заказчика. 
9.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. 
9.3. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Муниципального заказчика о необходимости проведения приемки.
9.4. В случае если представителем Муниципального заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Муниципального заказчика не допускается.
9.5. Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Муниципального заказчика (представитель Муниципального заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
9.6. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом по форме.


10. Технические характеристики объекта закупки:

	№ п/п

	Наименование товара, работ, услуг

	Ед. изм.

	Кол-во

	Технические, функциональные характеристики

	
	
	
	
	Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)
	Описание, значение

	1.
	Детский игровой комплекс 
ДИК 3.28[image: ]
	Шт. 
	1
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм.) 
	3100 (± 10мм)

	
	
	
	
	Длина (мм.)
	7025 (± 10мм)

	
	
	
	
	Ширина (мм.)
	4155 (± 10мм)

	
	
	
	
	Высота площадки (мм)
	700; 900.

	
	
	
	
	Применяемые материалы

	[bookmark: OLE_LINK310][bookmark: OLE_LINK311]
	
	
	
	Столбы
	[bookmark: OLE_LINK36]Столб 100х100х700. 00.00.00.00 – 2 шт.
Столб 100х100х1500. 07.07.00.00 – 7 шт.
Столб 100х100х3000. 07.07.00.00 – 1 шт.
Столб 100х100х850. 00.00.00.00 с запилом 100х70 мм – 4 шт.
Столб 100х100х1400. 00.00.00.00 – 1 шт.
Столб 100х100х500. 00.00.00.00 – 2 шт.
Столб 100х100х560. 00.00.00.00 – 1 шт.
Столб 100х100х2100. 00.00.00.00 – 2 шт.
Столб 100х100х3000. 09.09.00.00 – 2 шт.
Столб 100х100х2600. 09.09.00.00 – 2 шт.
Столб 100х100х100 подпорный с запилом 45° - 8 шт.
Должны быть выполнены из клееного деревянного бруса, сечением не менее 100х100 мм, иметь скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столбы должны заканчиваться пластиковой заглушкой в форме четырехгранной усеченной пирамиды.
Снизу опорные столбы должны оканчиваться металлическими оцинкованными подпятниками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4 мм и из трубы диаметром не менее 42 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм. Подпятник должен заканчиваться монтажным элементом, выполненным из металла, который бетонируется в землю.

	
	
	
	
	Площадка башни
	В кол-ве 3 шт. Должны быть выполнены из ламинированной противоскользящей влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, две площадки размером не менее 1140х700 мм площадью не менее 0,75 м² и одна площадка размером не менее 700х700 мм площадью не менее 0,45 м². Площадки должны опираться на опорный брус сечением не менее 40х90 мм. Вязка опорного бруса со столбами должна осуществляться методом прямого одинарного глухого шипа, крепление нагелем.

	
	
	
	
	Лестница, высота 700 мм
	В кол-ве 1 шт. Ступеньки лестницы, в количестве 3 штук, должны быть выполнены из ламинированной противоскользящей фанеры толщиной не менее 18 мм и из деревянного бруса сечением не менее 40х90 мм. Ступени должны устанавливаться в отфрезерованные пазы у направляющих лестницы. Направляющие лестницы, в количестве двух штук, должны быть выполнены из деревянного бруса сечением не менее 40х180мм. Перила лестницы, в количестве четырёх штук, должны быть выполнены из деревянного бруса сечением не менее 40х135 мм. Оцинкованные закладные столбы лестницы, в количестве двух штук, должны быть изготовлены из профильной трубы сечением не менее 40х80 мм с толщиной стенки не менее 2 мм.

	[bookmark: OLE_LINK273][bookmark: OLE_LINK274]
	
	
	
	Скат горки, высота 700 мм
	[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK84]В кол-ве 1 шт. Верхний каркас ската должен быть выполнен из перемычек и продольных направляющих, изготовленных из профильной трубы сечением не менее 50х25 с толщиной стенки не менее 2,5 мм. Каркас должен быть утоплен в отфрезерованный паз фанерного борта.
Желоб ската должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали, толщиной не менее 1,5 мм. Дополнительная опора желоба должна обеспечиваться деревянными брусьями, сечением не менее 40х90 мм. Брусья и желоб должны вставляться в отфрезерованные пазы в бортах горки.
Борта горки должны быть высотой не менее 120 мм, выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 21 мм. Боковые ограждения ската горки должны быть высотой не менее 700 мм, выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 21 мм.  Боковые ограждения должны быть оборудованы поручнем-ограничителем на высоте не менее 600 мм. Поручень должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 32 мм с толщиной стенки не менее 2,35 мм и двух штампованных ушек из стали толщиной не менее 4 мм.

	
	
	
	
	Скат горки, высота 900 мм
	В кол-ве 1 шт. Верхний каркас ската должен быть выполнен из перемычек и продольных направляющих, изготовленных из профильной трубы сечением не менее 50х25 с толщиной стенки не менее 2,5 мм. Каркас должен быть утоплен в отфрезерованный паз фанерного борта.
Желоб ската должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали, толщиной не менее 1,5 мм. Дополнительная опора желоба должна обеспечиваться деревянными брусьями, сечением не менее 40х90 мм. Брусья и желоб должны вставляться в отфрезерованные пазы в бортах горки.
Борта горки должны быть высотой не менее 120 мм, выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 21 мм. Боковые ограждения ската горки должны быть высотой не менее 700 мм, выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 21 мм.  Боковые ограждения должны быть оборудованы поручнем-ограничителем на высоте не менее 600 мм. Поручень должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 32 мм с толщиной стенки не менее 2,35 мм и двух штампованных ушек из стали толщиной не менее 4 мм.

	
	
	
	
	Крыша
	В кол-ве 1 шт. Крыша должна состоять из ската размером не менее 1130х1000 мм и четырёх направляющих. Скат крыши должен быть выполнен из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Направляющие крыши должны быть выполнены из деревянного бруса сечением не менее 40х135 мм, два бруса должны быть длиной не менее 1120 мм и два длиной не менее 760 мм.

	
	
	
	
	Ограждение из бруса
	В кол-ве 7 шт. Ограждение должно быть выполнено в виде двух горизонтальных направляющих с отфрезерованными с одной из сторон пазами, в которые должен вставляться вертикальный брус. Направляющие должны быть выполнены из деревянного бруса сечением не менее 40х90 мм. Вертикальный брус должен быть сечением не менее 30х120 мм.

	
	
	
	
	Перекладина 32х560 мм
	В кол-ве 4 шт. Перекладина должна быть выполнена из металлической трубы диметром не менее 32 мм с толщиной стенки не менее 2,35 мм. С обеих сторон к трубе должны быть приварены штампованные ушки, выполненные из листовой быть выполнены из деревянного бруса сечением не менее 30х120 стали толщиной не менее 4 мм.

	
	
	
	
	Шест прямой на башню 560 мм
	В кол-ве 1 шт. Шест должен быть выполнен из трубы диаметром не менее 42 мм с толщиной стенки не менее 2,35 мм. Шест должен заканчиваться монтажным круглым фланцем, выполненным из листовой стали толщиной не менее 3 мм, который бетонируются в землю. Дуга шеста должна быть выполнена из трубы диаметром не менее 40 мм с толщиной стенки не менее 2,5 мм. К дуге шеста должны быть приварены два штампованных ушка, выполненные из листовой стали толщиной не менее 4 мм.

	
	
	
	
	Сетка полипропиленовая вертикальная 1400х1330 мм
	В кол-ве 1 шт. Должна быть выполнена из полипропиленового армированного каната диаметром не менее 16 мм, скрепленного между собой антивандальной и безопасной пластиковой стяжкой троса.

	
	
	
	
	Трап приставной из бруса Н=700 мм
	В кол-ве 1 шт. Трап должен быть выполнен из комбинации шести деревянных брусьев сечением не менее 40х135 мм, соединённых двумя металлическими крепёжными конструкциями из листового металла толщиной не менее 3 мм и 5 мм. На поверхности настила трапа должны крепиться альпинистские камни для лазания.

	
	
	
	
	Мост наклонный из бруса длиной 1460 мм
	В кол-ве 1 шт. Мост должен быть выполнен из комбинации шести деревянных брусьев сечением не менее 40х135 мм, соединённых тремя металлическими крепёжными конструкциями из листового металла толщиной не менее 3 мм и 5 мм. На поверхности настила должны крепиться три ступени из ламинированной противоскользящей фанеры толщиной не менее 18 мм.

	
	
	
	
	Ограждение моста из бруса
	В кол-ве 2 шт. Ограждение должно быть выполнено в виде двух горизонтальных направляющих с отфрезерованными с одной из сторон пазами, в которые должен вставляться вертикальный брус. Направляющие должны быть выполнены из деревянного бруса сечением не менее 40х90 мм. Вертикальный брус должен быть сечением не менее 30х120 мм.

	
	
	
	
	Флажок на мачту 250х450 мм
	В кол-ве 2 шт. Флажок должен быть выполнен из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 21 мм. 

	
	
	
	
	Материалы
	Клееный деревянный брус и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками.
Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и окрашена двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые. Канат полипропиленовый армированный. Все метизы оцинкованы.

	
	
	
	
	Описание
	Детский игровой комплекс состоит из трёх башен с одной крышей. На первой башне установлены ограждения из бруса, лестница, перекладина и горка. На второй башне установлены ограждения из бруса, перекладины и трап из бруса с камнями. С боку башни располагается комплекс бум брёвен. На третьей башне установлены шест, ограждение из бруса, перекладина, горка и крыша. 
Первая и вторая башни соединены сеткой полипропиленовой с бревном. Вторая и третья башни соединены наклонным мостом из бруса.
Все резьбовые соединения закрыты пластиковыми заглушками.


	№ п/п

	Наименование товара, работ, услуг

	Ед. изм.

	Кол-во

	Технические, функциональные характеристики

	
	
	
	
	Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)
	Описание, значение

	2
	Песочница 
МФ 3.01[image: ]

	Шт. 
	1
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм) 
	310 (± 10мм)

	
	
	
	
	Длина (мм)
	1495 (± 10мм)

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	1495 (± 10мм)

	
	
	
	
	Применяемые материалы 

	
	
	
	
	Брус бортов
	В кол-ве 8 шт. Должен быть сечением не менее 135х40 мм длиной не менее 1400 мм.

	
	
	
	
	Накрывочный брус
	В кол-ве 4 шт. Должен быть сечением не менее 135х40 мм длиной не менее 1360 мм.

	
	
	
	
	Стойка угловая
	В кол-ве 4 шт. Стойка должна быть сварной конструкцией, выполненной из металлического уголка 25х25 мм с толщиной стенки не менее 3 мм.

	
	
	
	
	Материалы
	Клееный деревянный брус и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками.
Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.

	
	
	
	
	Описание
	Песочница состоит из деревянных брусьев, скрепленных при помощи четырех металлических стоек. Стойки позволяют скрепить одновременно бортовые и накрывочные брусья, а нижнее основание стойки бетонируется.


	№ п/п

	Наименование товара, работ, услуг

	Ед. изм.

	Кол-во

	Технические, функциональные характеристики

	
	
	
	
	Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)
	Описание, значение

	3.
	МФ 5.11-В1 [image: ]
	Шт. 
	1
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм.) 
	2200 (± 10мм)

	
	
	
	
	Длина (мм.)
	1500 (± 10мм)

	
	
	
	
	Ширина (мм.)
	1500 (± 10мм)

	
	
	
	
	Применяемые материалы

	
	
	
	
	Столбы
	Столб 100х100х1400. 00.00.00.00 – 4 шт.
Должны быть выполнены из клееного деревянного бруса, сечением не менее 100х100 мм, иметь скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столбы должны заканчиваться пластиковой заглушкой в форме четырехгранной усеченной пирамиды.
Снизу опорные столбы должны оканчиваться металлическими оцинкованными подпятниками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4 мм и из трубы диаметром не менее 42 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм. Подпятник должен заканчиваться монтажным элементом, выполненным из металла, который бетонируется в землю.

	
	
	
	
	Крыша четырёхскатная
	В кол-ве 1 шт. Крыша должна состоять из четырех треугольных скатов размером не менее 640х1330 мм, четырёх направляющих, четырёх накладок, четырёх кронштейнов и одного столба. Скат крыши должен быть выполнен из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Направляющие крыши должны быть выполнены из деревянного бруса сечением не менее 50х100 мм длиной не менее 1040 мм. Накладки крыши должны быть выполнены из деревянного бруса сечением не менее 40х90 мм длиной не менее 1050 мм. Кронштейн крыши должен быть выполнен из листовой стали толщиной не менее 4 мм и из трубы диаметром не менее 32 мм с толщиной стенки не менее 2,35 мм. Столб крыши должен быть выполнены из клееного деревянного бруса, сечением не менее 100х100 мм, должен иметь четыре отфрезерованных паза с каждой из боковых сторон. 

	
	
	
	
	Ограждение из бруса
	В кол-ве 3 шт. Ограждение должно быть выполнено в виде двух горизонтальных направляющих с отфрезерованными с одной из сторон пазами, в которые должен вставляться вертикальный брус. Направляющие должны быть выполнены из деревянного бруса сечением не менее 40х90 мм. Вертикальный брус должен быть сечением не менее 30х120 мм. У одного ограждения должна бать фанерная вставка, размером не менее 360х480 мм, в виде окошка, выполненная из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 21 мм.

	
	
	
	
	Материалы
	Клееный деревянный брус и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками.
Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и окрашена двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые. Все метизы оцинкованы.

	
	
	
	
	Описание
	Комплекс состоит из башни с четырёхскатной крышей и трех ограждений из бруса. 


	№ п/п

	Наименование товара, работ, услуг

	Ед. изм.

	Кол-во

	Технические, функциональные характеристики

	
	
	
	
	Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)
	Описание, значение

	4
	Стойка волейбольная СО 5.05
[image: ]

	Шт. 
	2
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм) 
	2440 (± 10мм)

	
	
	
	
	Длина (мм)
	76

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	76 

	
	
	
	
	Применяемые материалы

	
	
	
	
	Каркас
	[bookmark: OLE_LINK195][bookmark: OLE_LINK196]Должен быть изготовлен из металлической трубы диаметром не менее 76 мм и толщиной стенки не менее 3,2 мм. Металл покрашен полимерной порошковой краской.

	№ п/п

	Наименование товара, работ, услуг

	Ед. изм.

	Кол-во

	Технические, функциональные характеристики

	
	
	
	
	Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)
	Описание, значение

	   5
	Спортивное оборудование
СО 5.04
[image: E:\Каталог 2013 год\Продукция 2013\СО 5.04.jpg]
	Шт. 
	1
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм) 
	 3550(± 10мм)

	
	
	
	
	Длина (мм)
	2010(± 10мм)

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	 1100 (± 10мм)

	
	
	
	
	Применяемые материалы

	
	
	
	
	Стойка 
	В кол-ве 1 шт. Должна быть выполнена из совокупности металлических элементов: трубы сечением не менее 100х100 мм с толщиной стенки не менее 4 мм, трубы диаметром не менее 32 мм с толщиной стенки не менее 2,35 мм и металлического листа толщиной не менее 2,5 мм и 3 мм.

	
	
	
	
	Выносной элемент 
	В кол-ве 1 шт. Должна быть выполнена из совокупности металлических элементов: трубы сечением не менее 100х100 мм с толщиной стенки не менее 4 мм, трубы сечением не менее 50х25 мм с толщиной стенки не менее 2 мм и металлического листа толщиной не менее 3 мм и 5 мм.

	
	
	
	
	Щит баскетбольный с кольцом, комплект.
	В кол-ве 1 шт. Щит должен быть выполнен из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 21 мм. Баскетбольное кольцо должно быть выполнено из металлической трубы диаметром не менее 22 мм с толщиной стенки не менее 2 мм и листовой стали толщиной не менее 4 мм.

	
	
	
	
	Материалы
	Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и окрашена двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.

	№ п/п

	Наименование товара, работ, услуг

	Ед. изм.

	Кол-во

	Технические, функциональные характеристики

	
	
	
	
	Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)
	Описание, значение

	 6.
	Лавочка со спинкой
МФ 1.03 ДПК
[image: C:\Users\Конструктор 8\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\МФ 1.03-20.jpg]
	Шт. 
	1
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм) 
	800 (± 10мм)

	
	
	
	
	Длина (мм)
	2000 (± 10мм)

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	500 (± 10мм)

	
	
	
	
	Применяемые материалы

	
	
	
	
	Каркас
	В кол-ве 1 шт. Каркас должен быть выполнен из совокупности металлических труб диаметром не менее 26 и 32 мм с толщиной стенки 2.35 мм и профильной трубы сечением не менее 50х25 мм с толщиной стенки не менее 2 мм.

	
	
	
	
	Брус ДПК
	[bookmark: OLE_LINK373][bookmark: OLE_LINK374]В кол-ве 5 шт. должен быть выполнен из древесно-полимерного композита, сечением не менее 40х90 мм.

	
	
	
	
	Материалы
	Древесно-полимерные композиты (ДПК) —материалы, где древесина смешивается с мономерами в процессе экструзии для приобретения требуемых свойств.
Преимущество перед деревянным брусом:
- Не растрескивается и не деформируется, её не выкручивает под воздействием условий окружающей среды, соленой воды или слабых щелочей и кислот (хлорка).
- Полное отсутствие проблем с гнилью и плесенью. В процессе производства древесно-полимерного композита волокна древесины покрываются пленкой из полимеров, что защищает их от воздействия бактерий и грибков и сохраняет привлекательный вид изделия в течение длительного срока эксплуатации. При этом покрытию не нужны ни лак, ни специальная пропитка, ни другие специальные средства.
- Повышенная механическая прочность (до 550 кг на кв.м.), позволяющая устанавливать на нее любые тяжелые предметы. Композитный брус можно пилить, строгать, в него можно вбивать гвозди и заворачивать саморезы.
- Стойкий цвет доски даже при длительном воздействии ультрафиолета обеспечивается качественными красителями при её производстве.
- Доска из древесно-полимерного композита экологична, так как качественные полимеры не выделяют в атмосферу летучие вещества и не имеют неприятного запаха.
- Простота в обработке и монтаже, а также комфорт и безопасность в эксплуатации (ровная рифленая поверхность исключает такие неприятности, как скольжение и занозы).
- Пожаробезопасность - материал не поддерживает горение.
Изделия из ДПК отличаются высокой атмосферной, механической и химической устойчивостью, влаго- и водостойкостью, не подвержены короблению и растрескиванию. Хорошо держат металлический крепёж и не вызывают его коррозии. 
Металл покрашен полимерной порошковой краской. Все метизы оцинкованы.

	№ п/п

	Наименование товара, работ, услуг

	Ед. изм.

	Кол-во

	Технические, функциональные характеристики

	
	
	
	
	Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)
	Описание, значение

	7
	Детское игровое
 оборудование 
ДИО 1.05
[image: ]
	Шт. 
	2
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм) 
	1800 (± 10мм)

	
	
	
	
	Длина (мм)
	2300 (± 10мм)

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	1150 (± 10мм)

	
	
	
	
	Применяемые материалы

	
	
	
	
	Каркас качели с навесом ДИО 1.05
	 В кол-ве 1 шт. Каркас должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 42 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм и металлического листа толщиной не менее 2,5 мм.

	
	
	
	
	Подвес жесткий в сборе качели с навесом ДИО 1.05
	В кол-ве 1 шт. Подвес должен быть выполнен в виде металлического каркаса, обшитого брусом.
Каркас должен быть выполнен из трубы диаметром не менее 32 мм с толщиной стенки не менее 2,35 мм и металлического листа толщиной не менее 2,5 мм. 
Брус должен быть выполнен из древесно-полимерного композита (ДПК) сечением не менее 40х90 мм, длиной не менее 1260 мм. 
Подвес должен крепиться к каркасу качелей с использованием шарикоподшипников.
ВНИМАНИЕ!!! Подвес не соответствуют ГОСТ Р 52167-2012 п. 5.5 Покупатель несет полную ответственность при эксплуатации данного изделия;

	
	
	
	
	Крыша качели
	В кол-ве 1 шт, должна быть размером не менее 2290х1190 мм из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 12 мм.

	
	
	
	
	Материалы
	Древесно-полимерные композиты (ДПК) - материалы, где древесина смешивается с мономерами, которые затем полимеризуются и смешиваются с древесиной в процессе экструзии для приобретения требуемых свойств.
Преимущество перед деревянным брусом:
- Не растрескивается и не деформируется, её не выкручивает под воздействием условий окружающей среды, соленой воды или слабых щелочей и кислот (хлорка).
- Полное отсутствие проблем с гнилью и плесенью. В процессе производства древесно-полимерного композита волокна древесины покрываются пленкой из полимеров, что защищает их от воздействия бактерий и грибков и сохраняет привлекательный вид изделия в течение длительного срока эксплуатации. При этом покрытию не нужны ни лак, ни специальная пропитка, ни другие специальные средства.
- Стойкий цвет доски даже при длительном воздействии ультрафиолета обеспечивается качественными красителями при её производстве.
- Брус из древесно-полимерного композита экологичен, так как качественные полимеры не выделяют в атмосферу летучие вещества и не имеют неприятного запаха.
- Пожаробезопасность — материал не поддерживает горение.
Изделия из ДПК отличаются высокой атмосферной, механической и химической устойчивостью, влаго- и водостойкостью, не подвержены короблению и растрескиванию. Хорошо держат металлический крепёж и не вызывают его коррозии.
Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и окрашена двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые. Все метизы оцинкованы.

	№ п/п

	Наименование товара, работ, услуг

	Ед. изм.

	Кол-во

	Технические, функциональные характеристики

	
	
	
	
	Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)
	Описание, значение

	8
	Урна 
МФ 6.061
[image: \\SLAVA\SharedDocs\Каталог готовое\МФ\МФ 4.02\МФ 4.02.jpg]
	Шт. 
	4
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм)
	720 (± 10 мм)

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	450 (± 10мм)

	
	
	
	
	Длина (мм)
	450 (± 10мм)

	
	
	
	
	Применяемые материалы:

	
	
	
	
	Каркас 
	В кол-ве 1 шт. Сварная конструкция, должна быть выполнена из металлического листа толщиной не менее 3 мм.

	
	
	
	
	Брус
	В кол-ве 24 шт, должен быть сечением не менее 30х50 мм.

	[bookmark: OLE_LINK232][bookmark: OLE_LINK81]
	
	
	
	Основание
	Должно быть выполнено из формованного бетона, высотой не менее 150 мм. В толщу бетона должны быть установлены четыре клиновидные вставки, предназначенные для крепления каркаса к основанию.

	
	
	
	
	Вставка 
	В кол-ве 1 шт. Вставка должна быть сварной конструкцией, выполненной из холоднокатаного отожжённого листового металла толщиной не менее 0,1 мм, с нанесёнными защитными покрытиями из лака, должна иметь тройную закалку дна.
По бокам должны быть симметрично приваренные ушки с креплением подвижной ручки.

	
	
	
	
	Материалы
	Клееный деревянный брус и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Все метизы оцинкованы.

	№ п.п. 9 – 1 шт
[image: ]
	ИО 11.М.05.01-03  Качели-гнездо 

	Комплектация
	Кол-во
	Ед-ца изм.

	1
	Стойки качели
	Выполнены из стального профиля 80х80 мм, стойки окрашены порошковой краской в коричневый цвет. Закрыты пластиковой квадратной заглушкой черного цвета.

	4
	шт.

	2
	Штанга для подвеса качели
	Выполнена профильной трубы 60х60х2мм и стальных пластин размером 360х450мм, окрашена порошковой краской в коричневый цвет. 
Размер перекладины, мм: 2560х360х450
	1
	шт.

	
	Сиденье"гнездо"
	Каркас сиденья изготовлен из металлической трубы с утяжелением, сетка внутри качелей изготавливается из полипропиленового каната армированного металлической проволокой. Обод качелей обматывается полипропиленовым канатом тросовой свивки. Подвес из цепи.  Цепь: короткозвеньевая, некалиброванного класса, прочность металла Т (8), диаметр сечения звена цепи 6 мм. Цепи соединены в единый подвес наконечником для крепления к перекладине качели. Наконечник выполнен из профиля 30х30мм, втулки и подшипника. Наконечник окрашен в красный цвет. Диаметр сиденья 1000 мм
	1
	

	3
	Габариты (ДхШхВ), мм
	3420х1810х2320(h)

	4
	Зона безопасности,  мм 
	3420х7120


	№ п.п. 10 – 3 шт
[image: ]
	
МФ 42.01.18 Модульная скамья радиальная

	Комплектация
	Кол-во
	Единица измерения

	1. 1
	Каркас скамьи
	Выполнен из профиля 50х25 и листового металла толщиной 4 мм, металл имеет плавные радиусы ,тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской в графитово-серый  цвет. Размер 1720х520х426
	1
	шт

	2. 2
	Детали сиденья
	Выполнены из фанерных планок, торцы тщательно шлифованы, детали окрашены в цвет темный дуб. Размер 380х100х24
	14
	шт

	3. 
	Каркас спинки
	Выполнен из профиля 50х25 и листового металла толщиной 4 мм, металл имеет плавные радиусы ,тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской в графитово-серый  цвет. Размер 213х305х366
	4
	шт

	4. 
	Детали спинки
	Выполнены из фанерных планок, торцы тщательно шлифованы, детали окрашены в цвет темный дуб. Размер 380х100х24
	8
	шт

	5. 8
	Габариты (ДхШхВ), мм
	1720х705х740

	6. 9
	Зона безопасности, мм 
	3400х1700


	№ п.п. 11 – 4 шт
[image: ]
	
МФ 42.01.17 Модульная скамья радиальная

	Комплектация
	Кол-во
	Единица измерения

	1. 1
	Каркас скамьи
	Выполнена из профиля 50х25 и листового металла толщиной 4 мм, металл имеет плавные радиусы ,тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской в графитово-серый  цвет. Размер 1720х520х426
	1
	шт

	2. 2
	Детали сиденья
	Выполнены из фанерных планок, торцы тщательно шлифованы, детали окрашены в цвет темный дуб. Размер 380х100х24
	14
	шт

	3. 8
	Габариты (ДхШхВ), мм
	1720х560х450

	4. 9
	Зона безопасности, мм 
	3400х1700


	№ п.п. 12 – 1 шт
[image: ]
	
СТ 006-13 Жим от груди

	Комплектация
	Кол-во
	Единица измерения

	1. 
	Каркас (стойка)
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]Выполнен из цельных стальных профилей сечением 120х120, 80х40, 60х60 мм, пластин из листовой стали различных размеров и втулки. Для соединения с основанием в нижней части каркаса имеется фланец из стальной пластины 230х230 мм толщиной не менее 6 мм, металл имеет плавные радиусы, тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской в черный цвет. Сверху стойка закрыта пластиковой заглушкой. Размеры 458х230х1700мм.
	1
	шт

	2. 
	Рычаг и связи
	Выполнены из цельных стальных профилей 60х60 мм с толщиной стенки 2 мм, лазерным вырезом в местах сгиба, труб диаметром 32 мм, втулок и пластин из листовой стали толщиной 4 мм. Крепится к стойкам шарнирными узлами. Рычаг и связи окрашены в серый цвет. На опорах для рук имеются пластиковые ручки. Размеры различные.
	1
	комплект

	3. 
	Сиденье со спинкой
	Пластиковое сиденье и спинка с габаритами 350х330 мм. Для крепежа используются болты DIN603 М8, для этого на изделии предусмотрена выборка под шляпку и квадратное отверстие под шейку болта. Сиденье имеет небольшой уклон для предотвращения скопления воды. Изготавливается из сополимера пропилена устойчиво к ультрафиолету, влажности, а также обладает морозоустойчивостью. 
При работе тренажера - сиденье с каркасом поднимается вверх.
В комплекте сиденье-1 шт и спинка-1 шт
	1
	комплект

	4. 
	Основание сиденья
	Выполнено из цельных стальных профилей сечением 80х80,80х40 мм, лазерным вырезом в местах сгиба, труб диаметром 42мм и пластин из листовой стали различных размеров. Металл имеет плавные радиусы, тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской в серый цвет.
	1
	шт

	5. 
	Основание универсальное
	Выполнено из стальной трубы диаметром не менее 89 мм, длиной 700 мм и четырех труб наружным диаметром 32 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм и приварены к центральной трубе. В верхней части основания- фланец из листовой стали 230х230, толщиной не менее 6 мм, в отверстия фланца вварены болты М14х30ГОСТ 15589-70 -  4 шт. для соединения с каркасом верхним.
Размер основания 700х690х690 мм. Основание окрашено в черный цвет.
	1
	шт

	6. 
	Габариты (ДхШхВ), мм
	970х910х1700

	7. 
	Зона безопасности, мм
	2000х2000


	№ п.п. 13 – 1 шт
[image: ]
	
СТ 003-11 Гиперэкстензия

	Комплектация
	Кол-во
	Единица измерения

	1. 
	Каркас 
	Выполнен из профильной трубы 120х120мм – 1шт, 120х60мм – 1шт., 60х60мм – 1шт и труб наружным диаметром 76мм – 2шт., 33мм – 2шт., каркас закрывается пластиковыми заглушками диаметром 76мм. Для соединения с фанерными элементами в каркасе имеются сквозные отверстия диаметром 9 мм, для соединения с основанием в нижней части каркаса имеется фланец из стальной пластины 230х230 мм  толщиной не менее 5 мм, металл имеет плавные радиусы, тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской в черный цвет. На опоры для рук одеты пластиковые ручки. Размер каркаса 975х770х820 мм.
	1
	шт

	2. 
	Основание универсальное
	Выполнено из стальной трубы диаметром не менее 89 мм, длиной 700 мм – 1 шт и четырех труб наружным диаметром 32 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм, которые приварены к центральной трубе. В верхней части основания- фланец из листовой стали 230х230, толщиной не менее 5 мм, в отверстия фланца вварены болты М14х30 ГОСТ 5632-72  
4 шт. для соединения с каркасом верхним.
Размер основания 690х690х700 мм
	1
	шт

	3. 
	Опора
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм, с нанесением принта красного цвета. Размеры 460х200х24 мм.
	1
	шт

	4. 
	Габариты (ДхШхВ), мм
	1000х780х820

	5. 
	Зона безопасности, мм 
	2000х2000


	№ п.п. 14 – 1 шт
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СТ 010-13 Эллиптический

	Комплектация
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Каркас ( стойка)
	Выполнены из цельных стальных профилей 120х120, 120х60 мм толщиной стенки 4мм, лазерным вырезом в месте сгиба.  Трубы 76 толщиной стенки 3, 5мм, и втулки. В нижней части каркаса имеется фланец из стальной пластины 230х230 мм толщиной не менее 6 мм, металл имеет плавные радиусы, тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской в черный цвет. Размеры 1041х408х1048мм.
	1
	шт

	2
	Основание универсальное
	Выполнено из стальной трубы диаметром не менее 89 мм, длиной 700 мм и четырех труб наружным диаметром 32 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм и приварены к центральной трубе. В верхней части основания- фланец из листовой стали 230х230, толщиной не менее 6 мм, в отверстия фланца вварены болты М14х30ГОСТ 15589-70 -  4 шт. для соединения с каркасом верхним.
Размер основания 700х690х690 мм. Основание окрашено в черный цвет.
	1 
	шт

	3
	Рычаг и связь
	Выполнены из цельных стальных профилей 60х60, 60х30 мм толщиной стенки не менее 3мм. трубы 32 мм толщиной стенки 2,8 мм, и втулок. Подвес и связь крепятся к стойке шарнирным узлом. Окрашены в серый цвет. На захваты для рук одеты пластиковые ручки.
Размеры различные
	2
	комплект

	4
	Опора для ног
	ногоступ, размер — 330х145 мм. Изготовлен из пластика. На поверхности ногоступа предусмотрен протектор «волна», который препятствует скольжению.
	2
	шт

	5
	Габариты (ДхШхВ), мм
	1050х600х1440

	6
	Зона безопасности, мм 
	2000х2000

	№ п.п. 15 – 4 шт
Светильник уличный LED (аналог РКУ) 80Вт PSL02 5000K 8800Лм IP65 GR (5005808) Jazzway
[image: ]
	Входная частота, Гц 50-60
Выходное напряжение, В 28-38
Входной ток, мА 400
Коэффициент мощности cos φ > 0,9 
Материал корпуса литой алюминий
Материал линзового модуля поликарбонат
Цвет корпуса серый
Класс защиты от поражения эл. Током I
Класс энергоэффективности A++
Климатическое исполнение УХЛ1
Температура эксплуатации, °С –60...+50
Срок службы светодиодов, часов 35000 
Вес 1800 гр
Размеры, мм 512x190x74
Высота установки 6-10 м
Посадочный размер D, мм Ø60
Кол-во светодиодов 80
Ток, А 0,31
Температура хранения, C -50...+50
Относительная влажность хранения, 98% при 35°С 



10.1. В случае если в аукционной документации или приложениях имеется указание на товарный знак, то они применяются в значении «или эквивалент».
Высота, указанная в техническом описании указывается от уровня земли.
Оборудование должно соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к данному виду Товара, в том числе:  
10.2. 1. Иметь в соответствии с законодательством РФ - сертификаты соответствия,   паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и т.д.  
10.2.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара. В случае, если товар или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации, перед поставкой товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.  Товар по своим характеристикам должен соответствовать ГОСТ. В цену товара должны быть включены все расходы Поставщика по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, его сборке и установке, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. 
Работы по монтажу оборудования должны выполняться в соответствии с Техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Элементы оборудования детских площадок должны быть установлены в соответствии с ГОСТ Р 52301-2013 «ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» и паспортами детского игрового оборудования.
Работы должны быть выполнены с соблюдением техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.
  

10.3. Примерное размещение оборудования:
[image: ]

11. Правовое регулирование.
При проведении работ необходимо руководствоваться: 
- Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями);
- Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями);
- Федеральный закон РФ от 8.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями);
-   Приказ Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр. «Об утверждении СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»
- ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины определения» (с Изменением);
- ГОСТ 23735-2014 Национальный стандарт Российской Федерации «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия» (с Изменением);
Примечание - При пользовании настоящим перечнем необходимо проверить действие ссылочных стандартов и документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет, или в иных справочно-правовых системах. Если ссылочный стандарт, документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, документом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом, документом.
12. Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ
Сдача и приемка результатов выполненных работ оформляется путем подписания Сторонами Актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3). 
Обязательным условием является наличие сертификатов (качества, соответствия, гигиенических и др.) на применяемые материалы (протоколов испытаний этих материалов).
Перечень отчетной документации:
- исполнительную производственно-техническую документацию
- акт выполненных работ - КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат - КС-3;
- сертификаты качества; паспорта оборудования.
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ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА (ЦЕНЫ ЛОТА)
  Начальная (максимальная) цена контракта определена посредством применения проектно-сметного метода (п.4 ч.1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) на основании локального  сметного расчета  и составляет  2294246,00 руб. (Два миллиона двести девяносто четыре тысячи двести сорок шесть) рублей 00 копеек.
Смета размещена на официальном сайте   https://zakupki.gov.ru


Приложение 3
К Извещению об
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закупки

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.
Заявка на участие в закупке, должна содержать:
1) информацию и документы об участнике закупки:
а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);
б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;
в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;
г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;
д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);
е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);
ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);
з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);
и) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы) (предоставляется в случае установления преимуществ в извещении об осуществлении закупки);
к) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 Федерального закона № 44-ФЗ (если участник закупки является такой организацией) (предоставляется в случае установления преимуществ в извещении об осуществлении закупки);
л) декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (предоставляется в случае установления преимуществ в извещении об осуществлении закупки);
м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ: не установлено
- документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ:  установлено
о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;
п) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;
2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:
а) с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака) – не требуется;
б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ – не требуется;
в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром – не требуется;
г) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке – не требуется.
3) предложение участника закупки о цене контракта (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ);4) предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ);5) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ – не требуется.
Требования  к содержанию, составу заявки на участие в закупке установлены в соответствии со статьей 43 Федерального закона № 44-ФЗ. Подача заявки на участие в закупке должна осуществляться с учетом особенностей, предусмотренных частью 6 статьи 43, частями 1, 2 статьи 49  Федерального закона № 44-ФЗ.
Инструкция по заполнению заявки: все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного надлежащим образом перевода соответствующих документов на русский язык. 
Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. 
Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе должны иметь четко читаемый текст.
Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.
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УТВЕРЖДАЮ: 
Глава Голоустненского муниципального образования

____________ О. М. Жукова
«___»_____________2024 г.


ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____
на выполнение работ по благоустройству многоцелевой спортивной площадки  по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Нагорная, 22Б.

Идентификационный код закупки:  243382702066538270100100040014299244
с. Малое Голоустное    		                                        «      »____________2024г.

Администрация Голоустненского муниципального образования – администрация сельского поселения, в лице  Главы администрации Жуковой Ольги Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность), именуем____ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующий  на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов определения Подрядчика путем проведения электронного аукциона, протокол от «__» ________ 20__ года № ___, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по благоустройству многоцелевой спортивной площадки  по адресу: Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Нагорная, 22Б (далее – Работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), локальным  сметным расчетом (Приложения № 2 к Контракту), в сроки, в объеме и в месте, указанных в Контракте, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 
1.2. Место выполнения Работ: Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Нагорная, 22Б, согласно Технического задания (Приложение № 1 к Контракту).
1.3. Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, Техническому заданию (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта.
1.4. Объем работ по благоустройству многоцелевой спортивной площадки по адресу: Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Нагорная, 22Б- 1 (Одна) условная единица.

2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Работ
2.1. Цена настоящего Контракта определяется на основании локального  сметного расчета  (Приложения № 2 к Контракту) и составляет ___________ (___________) рублей ___ копеек, в т ч. НДС/ НДС не облагается (в зависимости от применяемой Подрядчиком системы налогообложения), включает в себя стоимость материалов, все расходы, связанные с выполнением Работ по настоящему Контракту, является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта.
Сумма, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Цена настоящего Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации:
- при снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема Работы, качества выполняемой Работы, и иных условий настоящего Контракта;
- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный настоящим Контрактом объем Работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный настоящим Контрактом объем Работы не более чем на десять процентов. При этом изменение цены настоящего Контракта осуществляется пропорционально дополнительному объему Работы исходя из установленной в настоящем Контракте цены единицы Работы, но не более чем на десять процентов цены настоящего Контракта. При уменьшении предусмотренного настоящим Контрактом объема Работы Стороны настоящего Контракта обязаны уменьшить цену настоящего Контракта исходя из цены единицы Работы. Цена единицы Работы определяется стоимостью единицы соответствующего вида Работы, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Контракту.
2.2. Источник финансирования Контракта – местный бюджет.
2.3. Заказчик производит оплату надлежаще выполненных работ по факту их выполнения, после подписания усиленной электронной подписью лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, и размещения в единой информационной системе документа о приемке и предъявления Подрядчиком надлежаще оформленной исполнительной документации, счета и (или) счета–фактуры, не более, чем в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания (усиленной электронной подписью) Заказчиком документа о приемке (в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта). 
2.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Подрядчика, указанный в Контракте. 
2.5. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Контракте.
2.7. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ФЗ № 44 и Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
3. Срок выполнения Работ
3.1. Работы выполняются Подрядчиком согласно Технического задания (Приложение № 1 к Контракту)
4. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных Работ
4.1. Приемка выполненных Работ по Контракту осуществляется по факту выполненных работ, согласно локального сметного расчета, представителями Заказчика и Подрядчика, в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, статьей 94 Закона о контрактной системе, и оформляется документом о приемке в электронной форме. 
4.2. Приемка выполненных Работ в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения этапов Работ.
4.3. В день окончания выполнения каждого этапа Работ Подрядчик направляет Заказчику уведомление о готовности к приемке работ Одновременно с уведомление Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, содержащий информацию, указанную в пункте 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.
К документу о приемке прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью: счет, акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе информация, содержащаяся в документе о приемке.
Датой поступления Заказчику документа о приемке считается дата его размещения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
4.4. Для приемки результатов исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.
4.5. Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Законом о контрактной системе.
Отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения, учитываются при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ, результатов отдельного этапа исполнения Контракта.
4.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
В случае создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о контрактной системе подписание документа о приемке, формирование, подписание мотивированного отказа и размещение их в единой информационной системе осуществляется членами приемочной комиссии, Заказчиком в порядке, предусмотренном подпунктами «а» и «б» пункта 5 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, в течение 5 (пяти)  рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.
Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик. 
4.7. При проведении Заказчиком экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций срок, установленный в пункте 4.6 Контракта, продлевается на срок проведения такой экспертизы, при этом общий срок приемки Заказчиком результатов исполнения обязательств по Контракту не должен превышать5 рабочих дней следующих за  днем поступления документа о приемке от Подрядчика.
4.8. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в мотивированном отказе от принятия результатов выполненных Работ, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки.
4.9. Датой исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ является дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе и условиями Контракта. 
4.10. В случае наличия допущенных Подрядчиком нарушений, за которые настоящим Контрактом предусмотрена ответственность в виде неустойки (штрафа, пени), при оформлении соответствующего документа о приемке Подрядчиком указывается в нем: сумма, подлежащая уплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основание применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая уплате Подрядчику.
В случае, если при допущении Подрядчиком нарушений обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в документе о приемке Подрядчиком не указан размер неустойки, подлежащей взысканию, Заказчик по собственной инициативе производит оплату выполненных работ за вычетом соответствующей неустойки (штрафа, пени).
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками выполнения Работ.
5.1.5. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых в процессе выполнения Работ изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.).
5.1.6. Контролировать исполнение Подрядчиком указаний и предписаний органов государственных органов.
5.1.7. Участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных Работ, проводимых государственными органами, а также представителями Заказчика;
5.1.8. Истребовать у Подрядчика все сертификаты качества использованных материалов и оборудования с гарантийными обязательствами на них.
5.1.9. Отказаться от приемки результатов Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.10. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению обязательств по Контракту или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.11. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить своевременную приемку результатов выполненных Работ и провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты обнаружения таких недостатков. 
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом.
5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. 
5.2.5. Направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.6. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) по истечении срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, Заказчик обязан произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 
5.2.7. Принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.9. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта односторонний отказ осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о Контрактной системе.
5.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременной приемки Работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.6. Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с пунктом 2.3. Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Работ, предусмотренных в Техническом задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов Работ по Контракту. Перечень Работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения Работ в порядке, установленном Контрактом. 
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Произвести Работы и не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 4.3. Контракта, представить на согласование Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных Работ. 
5.4.2. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, выполняющим Работы, составляющие предмет настоящего Контракта (объект закупки), Подрядчик должен соответствовать данным требованиям.
5.4.3. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.4. Обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям качества, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам, а также иным требованиям), в случае, если данные требования установлены законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта предоставить по запросу Заказчика в течение двух рабочих дней после получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.
5.4.5. 	Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных Работ, за свой счет.
5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта.
5.4.7. В течение одного дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы надлежащего качества, в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, с указанием причин.
5.4.8. При необходимости Подрядчик обязан получать в соответствующих органах (организациях, учреждениях и т.д.) необходимые согласования, разрешения, предписания, необходимые для выполнения Работ.
5.4.9. По требованию Заказчика представлять документы, удостоверяющие качество изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные таможенные декларации - при использовании материалов и оборудования иностранного производства и т.д.), используемых в процессе производства Работ.
5.4.10. Обеспечить наличие необходимого оборудования, машин и механизмов в количестве, достаточном для надлежащего производства Работ. Все оборудование, машины и механизмы должны соответствовать современным стандартам, быть исправными, пригодными для производства соответствующих видов Работ, иметь необходимые сертификаты, обследования, иные подтверждения качества. Заказчик вправе обратиться к Подрядчику, с требованием заменить или устранить неисправность любой единицы используемого им оборудования, машин или механизмов которая, по его обоснованному мнению, не является исправной или пригодной для производства соответствующего вида Работ.
5.4.11. Нести всю полноту ответственности перед Заказчиком и/или третьими лицами за повреждение оборудования и иного имущества, находящегося в границах полосы отвода дорог.
5.4.12. При смене почтового адреса, руководителя, изменении наименования, формы собственности, банковских (платежных) реквизитов, адреса электронной почты, номера телефона-факса и т.д. Стороны обязаны в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме известить об этом другую Сторону. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств, неполучением уведомлений от Заказчика ложатся на Подрядчика. Заключение дополнительного соглашения между Сторонами в таком случае не требуется.
5.4.13. В случае повреждения благоустройства и зеленых насаждений при выполнении работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязан восстановить за свой счет.
5.4.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и условиями Контракта.
6. Гарантии
6.1. Результат выполненных Работ должен соответствовать техническими регламентам, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим в отношении данного вида Работ, Техническому заданию (Приложение 1 к Контракту), локальному сметному расчету (Приложения № 2 к Контракту), условиями Контракта.
6.2 Гарантийный срок на выполняемые работы и установленное оборудование составляет  36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок на красочное покрытие оборудования: 24 (двадцать четыре) месяца с даты монтажа оборудования на многоцелевой спортивной площадке.
6.3. Под гарантийным обязательством Стороны понимают следующее: обязанность подрядчика устранить за свой счёт, своими или привлечёнными силами недостатки в результатах его работы, выявленные или возникшие в пределах гарантийного срока. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
6.4. Факт исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств подтверждается актом приема-сдачи результата работ по устранению недостатков, подписанным Муниципальным заказчиком.
6.5. Заказчик должен письменно известить Подрядчика об обнаруженных в течение гарантийного срока недостатках. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трёх дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
6.6. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе начислить штраф в размере, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №  570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением № 1042) и составляет:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения предусмотренных Контрактом обязательств (в том числе гарантийного обязательства), устанавливается штраф в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 000 рублей  и не менее 1 000 рублей.
Положения настоящего пункта не применяются в случае, предусмотренном пунктом 7.5 Контракта.
7.5. В случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:
в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
а) 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
7.8. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.
7.9. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.10. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.
7.11. Реквизиты  для перечисления штрафа, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Иркутской области (Администрация Голоустненского муниципального образования – Администрация сельского поселения,  л/с 04343006790)  
Казначейский счет (расч. сч.) 03100643000000013400
Единый казначейский счет (кор. сч.) 40102810145370000026
БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск   БИК 012520101    ОКТМО 25612404     КБК  71811607090100000140  
7.12. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф, предусмотренный настоящим Контрактом.
7.13. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.
7.14. Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать сумму неустойки (штрафа, пени) в случае ненадлежащего исполнения (в том числе просрочки исполнения), не исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, за счет перечисленных средств обеспечения Контракта.
7.15. Сумма денежных средств, оставшаяся после одностороннего удержания в соответствии с пунктом 8.18. Контракта, подлежит возврату в сроки, установленные Контрактом.
7.16. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.17. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8. Обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств.
8.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о Контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
8.2. Способ обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту определяется Подрядчиком самостоятельно.
8.3. В случае, если надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту обеспечивается предоставлением независимой гарантии, то такая независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 
8.4. Обязательства Подрядчика по настоящему Контракту должны быть обеспечены в течение срока действия настоящего Контракта, предусмотренного п. 9.1. настоящего Контракта.
Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (Один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ. 
8.5. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5% (пять процентов) цены контракта: _________ рублей ______ копеек.
В случае, если при проведении закупки Подрядчиком предложена цена Контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, размер обеспечения исполнения Контракта предоставляется в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации о закупке, и составляет 15% (пятнадцать процентов) цены контракта, что составляет ___________ (___________) рублей __ копейки или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона о контрактной системе, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки.
8.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнение Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, в порядке и случаях предусмотренных  частями 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96 Закона о Контрактной системе. 
8.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) независимая гарантия.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществлении банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком. При этом размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных  частями 7, 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96 Закона о Контрактной системе.
8.8. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о Контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 8.8. Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.9. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1, 7.2 статьи 96 Закона о Контрактной системе) - 15 (пятнадцати) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
8.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.
8.11. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при  изменении законодательства Российской Федерации,  а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
8.12. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.
8.13. Подрядчик, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Подрядчиком до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
8.14. Подрядчик в срок до 01.11.2024г предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с частью 2.2 статьи 96 Закона о контрактной системе в размере 5 (Пяти) цены контракта, что составляет ______ (______) рублей _________ копеек.
Гарантийные обязательства могут обеспечиваться внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, или  предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.
Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств, в случае предоставления таким Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов, исполненных без применения к такому Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если документация о закупке предусмотрена Законом о контрактной системе), по результатам осуществления которой заключен настоящий Контракт.
8.15. Реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику для обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств: Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Голоустненского муниципального образования – Администрация сельского поселения,  л/с 05343006790)
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03232643256124043400
БИК 012520101. ОКТМО 25612404        БЕЗ КБК
Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта (исполнения гарантийных обязательств контракта). Извещение № ________________».
8.16. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе  участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.
8.17. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств контракта новое обеспечение гарантийных обязательств. 
8.18. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств:  7 (семь) дней с даты окончания срока гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.
Возврат денежных средств, внесенных Подрядчику в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек.
В случае если у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания срока гарантийных обязательств на выполненные Работы.
9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 01.09.2024г. (включительно), но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.
9.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.
9.3. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта; 
- по решению суда.
9.4. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.
9.5. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком Работ. 
9.6. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
9.7. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
9.9. Односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о контрактной системе.
9.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по Контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону в течение 2 (двух) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца Стороны вправе расторгнуть Контракт по соглашению Сторон.
10.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления, подписанное органом, уполномоченным выдавать соответствующие документы.
11. Порядок урегулирования споров
11.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними или в досудебном (претензионном) порядке, предусмотренном настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.
	11.2.  Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований и приложением документов, подтверждающих выявленные нарушения.
11.3. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) календарных дней со дня ее получения. 
11.4. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:
- письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) – при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей Стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;
- ценным письмом с описью вложения по адресу Стороны, указанному в разделе 13 настоящего Контракта;
- передача лично Стороне или ее уполномоченному представителю под роспись или передаточному акту.
Передача документов, претензий и иных юридических значимых сообщений и информации посредством электронной почты осуществляется только с электронных почтовых адресов, указанных в разделе 13 Контракта. В противном случае, переписка с неустановленных адресов электронной почты не имеет юридической силы.
11.5. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.
11.6. Если в указанный в п. 11.3. настоящего Контракта срок требования полностью не удовлетворены Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в арбитражный суд Иркутской области.
12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации
12.5. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 83.2 Закона о контрактной системе.
12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются: 
Приложение № 1 «Техническое задание»;
Приложение № 2 «Локальный сметный расчет (Смета)».
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик
	
	                                       Подрядчик

	
	
	

	Администрация Голоустненского муниципального образования – Администрация сельского поселения 
Юрид.адрес: 664513 Иркутская обл., р-н Иркутский,с Малое Голоустное, ул Мира, 24  ИНН 3827020665, КПП 382701001
ОГРН 1053827058834, ОКТМО 25612404
ОКАТО 25212804000
УФК по Иркутской области (Администрация Голоустненского муниципального образования – Администрация сельского поселения,  л/с 03343006790)
ИНН 3827020665
КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03231643256124043400
БИК 012520101.
	



_________ /  _________________ /	                      ___________/  ___________ /
Приложение № 1 к Контракту 
от «___» ________ 2024 г № ______
Приложение № 1 к Контракту размещено отдельным файлом ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Приложение № 2 к Контракту 
от «___» ________ 2024 г № ______
Приложение № 2     к Контракту размещено отдельным файлом    «Локальный  сметный расчет (смета)».
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