02.02.2024Г. № 31

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ГОЛОУСТНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 29.12.2021 №96

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022-2026 ГОДЫ»

В целях создания условий для развития инфраструктуры Голоустненского муниципального образования, удовлетворения спроса населения в качественных автомобильных дорогах, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 32, 44 Устава Голоустненского муниципального образования, администрация Голоустненского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации от 29.12.2021 г. № 96 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Голоустненского муниципального образования на 2022-2024 годы», а именно:

-наименование программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Голоустненского муниципального образования на 2022-2024 годы» читать в новой редакции «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Голоустненского муниципального образования на 2022-2026 годы»;

-пункт №7 паспорта программы читать в новой редакции;

-в разделе №1 приложения к постановлению таблицу №1 читать в новой редакции;

- в разделе №1 приложения к постановлению слова «Протяженность дорог и улиц с гравийным покрытием  по состоянию на начало 2022г. составляет 35,67км», заменить словами «Протяженность дорог и улиц с гравийным покрытием  по состоянию на начало 2022г. составляет 31,266 км»;

- в разделе №3 приложения к постановлению таблицу №2 читать в новой редакции;

- в разделе №3 приложения к постановлению таблицу №3 читать в новой редакции;

в разделе №3 приложения к постановлению таблицу №4 читать в новой редакции;

- раздел №3 приложения к постановлению дополнить таблицей №5;

- раздел №3 приложения к постановлению дополнить таблицей №6;

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Голоустненского муниципального образования и в журнале «Голоустненский вестник».

3. Контроль заисполнением постановления оставляю за собой.

Глава Голоустненского

муниципального образования

О.М. Жукова

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Голоустненского муниципального образования

от 02.02.2024г. № 31

# ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022-2026 ГОДЫ»

| 1. | Наименование программы | Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Голоустненского муниципального образования на 2022-2026 годы» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик программы | Администрация Голоустненского муниципального образования |
| 3. | Разработчик программы | Администрация Голоустненского муниципального образования |
| 4. | Основные цели и задачи программы | Основной целью является: Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Голоустненского муниципального образования. Основными задачами являются: - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Голоустненского муниципального образования, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - повышение безопасности дорожного движения; - проведение текущего ремонта улиц, дорог, проулков, проездов, частного сектора с регулярным ямочным ремонтом. |
| 5. | Сроки реализации программы | Программа реализуется с 2022 года по 2026 год |
| 6. | Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за реализацией мероприятий и координация программы осуществляется Главой поселения |
| 7. | Объемы финансирования с расшифровкой по годам | Общий объем финансирования затрат на реализацию программы составляет 52 557 969,82 По годам; Общая сумма руб.; Областной Бюджет руб.; Бюджет Голоустненского МО руб.. 2022; 4 635 774,8; -; 4 635 774,8. 2023; 2 955 000,00; -; 2 955 000,00. 2024; 33 699 980,02; 31 476 600,00; 2 223 380,02. 2025; -; -; -. 2026; 11 267 245,00; 9 477 500,00; 1 789 745,00. |

РАЗДЕЛ 1.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНЫМИ МЕТОДАМИ

Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Голоустненское муниципальное образование имеет сложившуюся улично-дорожную сеть из автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов. Вопрос состояния улично-дорожной сети является одной из основных проблем сельского поселения. За последние годы значительно ухудшилось состояние дорожных покрытий улично-дорожной сети в границах сельского поселения. Одними из основных причин их разрушения являются: длительный срок эксплуатации дорог, увеличение интенсивности движения автотранспортных средств, погодно-климатические условия и ряд других. Существующая улично-дорожная сеть не соответствует темпам автомобилизации, сохраняется высокий уровень физического, морального и экономического износа дорожного покрытия. Недостаточность финансовых средств, выделяемых на проведение ремонтных работ, привела к нарушению нормативных межремонтных сроков и в целом неудовлетворительному состоянию дорожного покрытия улично-дорожной сети. Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог - 10 лет, фактический срок эксплуатации дорог в среднем 15 - 20 лет и более. Большая часть улично-дорожной сети требует приведения дорог в нормативное состояние. Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения, является развитие и совершенствование улично-дорожной сети. Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно - целевого метода. Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретные мероприятия Программы.

Мероприятия Программы направлены на решение существующих проблем, в том числе на обеспечение безопасности движения автотранспортных средств, качественного улучшения состояния улично-дорожной сети, и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан.

В таблице № 1 приведена транспортно-экономическая характеристика Голоустненского муниципального образования по состоянию на 01.01.2022 г.:

Таблица №1

| Категория дорог и улиц | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Общая протяженность дорог и улиц | км | 43,651 |
| в том числе: |  |  |
| - улицы и дороги местного значения | км | 43,651 |

Протяженность дорог и улиц с твердым покрытием по состоянию на начало 2022 г. составляет 12,385 км.

Протяженность дорог и улиц с гравийным покрытием  по состоянию на начало 2022г. составляет 31,266 км.

# РАЗДЕЛ 2.

# ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью настоящей Программы является:

- решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей улично-дорожной сети в границах населенных пунктов, реализация комплексного подхода к содержанию в нормативном состоянии всех конструктивных элементов улично-дорожной сети, включая дорожное полотно, дорожное покрытие, дорожные сооружения и т. д., а также постепенный переход к сокращению межремонтных сроков их ремонтов;

- проведение текущего ремонта улиц, дорог, переулков, проездов, частного сектора с регулярным ямочным ремонтом;

- осуществление дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильными дорогами, муниципального образования;

- обеспечение безопасности движения автотранспортных средств;

- обеспечение защиты жизни и здоровья граждан.

Для достижения поставленной цели в рамках Программы предстоит решить следующие задачи:

- выполнить паспортизацию всех автомобильных дорог местного значения сельского поселения и включить их в реестр муниципального имущества;

- определить перечень автомобильных дорог местного значения, подлежащих ремонту в 2022-2026 годах.

# РАЗДЕЛ 3.

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И

ОЖИДАЕМЫХ РЕРУЛЬТАТОВ

Программой предусматриваются следующие виды и объемы работ:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий;

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них;

- текущий ремонт улиц и дорог;

- содержание улиц, дорог, сооружений на них;

- приоритетным направлением Программы является инвентаризация, паспортизация, диагностика, обследование автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, разработка проектов организации дорожного движения, подсчет интенсивности дорожного движения, пропускной способности дорог, проведение кадастровых работ, регистрация прав в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами общего пользования местного значения, дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, возмещение их стоимости, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание улиц и дорог, выполнение мероприятий связанных с повышением пропускной способности улично-дорожной сети.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022 ГОД ПРИВЕДЕН В ТАБЛИЦЕ № 2

Таблица № 2

| № п/п | Наименование Мероприятии на 2022 г. | Объем финансирования (руб.) | Источники финансирования | Ожидаемый результат км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет Голоустненского МО |  |
| 1 | Изготовление технических паспортов, проведение кадастровых работ автомобильных дорог, регистрация прав в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами общего пользования в границах: |  |  |  |
| 1.1 | села Малое Голоустное | 358 000,00 | 358 000,00 | 14,977 |
| 1.2 | поселка Нижний Кочергат | 208 000,00 | 208 000,00 | 7,333 |
| Итого |  | 566 000,00 | 566 000,00 | 22,31 |
| 2 | Ремонт уличной дорожной сети |  |  |  |
| 2.1 | села Малое Голоустное | 4 032 574,8 | 4 032 574,8 | 2,3 |
| итого |  | 4 032 574,8 | 4 032 574,8 | 2,3 |
| 3 | Внесение сведений в базу СКДФ |  |  |  |
| 3.1 | Дороги села Малое Голоустное | Без затрат | Без затрат | Без затрат |
| 3.2 | Дороги поселка Большое Голоустное | Без затрат | Без затрат | Без затрат |
| 3.3 | Дороги поселка Нижний Кочергат | Без затрат | Без затрат | Без затрат |
| 4 | Установка дорожных знаков «Осторожно дети», «Остановочный пункт» |  |  |  |
| 4.1 | В селе Малое Голоустное по ул. Байкальская | 12 400,00 | 12 400,00 | 2 шт. |
| 4.2 | В селе Малое Голоустное по ул. Новая | 12 400,00 | 12 400,00 | 2 шт. |
| 4.3 | В селе Малое Голоустное по ул. Колхозная | 12 400,00 | 12 400,00 | 2 шт. |
| Всего за 2022 год. |  | 4 635 774,8 | 4 635 774,8 |  |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2023 ГОД ПРИВЕДЕН В ТАБЛИЦЕ № 3

Таблица № 3

| № п/п | Наименование Мероприятии на 2023 г. | Объем финансирования (руб.) | Источники финансирования | Ожидаемый результат км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет Голоустненского МО |  |
| 1 | Регистрация прав в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами общего пользования в границах: |  |  |  |
| 1.1 | Поселка Большое Голоустное | 400 000,00 | 400 000,00 | 19,507 |
| Итого |  | 400 000,00 | 400 000,00 | 19,5074 |
| 2 | Ремонт уличной дорожной сети |  |  |  |
| 2.1 | села Малое Голоустное | 2 855 000,00 | 50 000,00 | 1,0 |
| 2.2 | поселка Большое Голоустное | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,2 |
| 2.3 | поселка Нижний Кочергат | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,2 |
| 3 | Внесение сведений в базу СКДФ |  |  |  |
| 3.1 | Дороги села Малое Голоустное | Без затрат | Без затрат | Без затрат |
| 3.2 | Дороги поселка Большое Голоустное | Без затрат | Без затрат | Без затрат |
| 3.3 | Дороги поселка Нижний Кочергат | Без затрат | Без затрат | Без затрат |
| итого |  | 2 955 000,00 | 2 955 000,00 |  |
| Всего за 2023 год |  | 2 955 000,00 | 2 955 000,00 |  |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2024 ГОД ПРИВЕДЕН В ТАБЛИЦЕ № 4

Таблица № 4

| № п/п | Наименование Мероприятии на 2024 г. | Объем финансирования (руб.) | Источники финансирования |  | Ожидаемый результат км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет Голоустненского МО | Областной бюджет |  |
| 1 | Ремонт уличной дорожной сети |  |  |  |  |
| 1.1 | села Малое Голоустное | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2 | Поселка Большое Голоустное | 33 699 980,02 | 2 223 380,02 | 31476600,00 | 0,884 |
| 1.3 | Поселка Нижний Кочергат | 0 | 0 |  | 0 |
| итого |  | 33 699 980,02 | 2 223 380,02 | 31 476 600,00 | 0,884 |
| Всего за 2024 год |  | 33 699 980,02 | 2 223 380,02 | 31 476 600,00 | 0,884 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2025 ГОД ПРИВЕДЕН В ТАБЛИЦЕ № 5

Таблица № 5

| № п/п | Наименование Мероприятии на 2025 г. | Объем финансирования (руб.) | Источники финансирования |  | Ожидаемый результат км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет Голоустненского МО | Областной бюджет |  |
| 1 | Ремонт уличной дорожной сети |  |  |  |  |
| 1.1 | села Малое Голоустное | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2 | Поселка Большое Голоустное | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Поселка Нижний Кочергат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего за 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2026 ГОД ПРИВЕДЕН В ТАБЛИЦЕ № 6

Таблица № 6

| № п/п | Наименование Мероприятии на 2026 г. | Объем финансирования (руб.) | Источники финансирования |  | Ожидаемый результат км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет Голоустненского МО | Областной бюджет |  |
| 1 | Ремонт уличной дорожной сети |  |  |  |  |
| 1.1 | села Малое Голоустное | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2 | Поселка Большое Голоустное | 11 267 245,00 | 1 789 745,00 | 9 477 500,00 | 0,375 |
| 1.3 | Поселка Нижний Кочергат | 0 | 0 |  | 0 |
| итого |  | 11 267 245,00 | 1 789 745,00 | 9 477 500,00 | 0,375 |
| Всего за 2026 год |  | 11 267 245,00 | 1 789 745,00 | 9 477 500,00 | 0,375 |

# РАЗДЕЛ 4.

# ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

5.1.Общая сумма затрат на реализацию Программы составляет 52 557 969,82 рублей в текущих ценах.

5.2.Финансирование программных мероприятий предусмотрено из средств бюджета Голоустненского муниципального образования.

РАЗДЕЛ 5.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Общий контроль за исполнением Программы осуществляется Главой Голоустненского муниципального образования. В ходе исполнения Программы ежегодно уточняются механизм её реализации и состав исполнителей.

Исполнители мероприятий несут ответственность за их качественное и своевременное исполнение в соответствии с действующим законодательством.

# РАЗДЕЛ 6.

# ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Результат реализации Программы:

- улучшение состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети;

- продление сроков эксплуатации конструктивных элементов;

- повышение безопасности автотранспортных средств, защита жизни и здоровья граждан;

- распределение транспортных потоков и снижение нагрузки на основные автомобильные дороги;

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах;

- уменьшение зоны негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экосистемы.

Создание в сельском поселении необходимой улично-дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики, увеличения доходов бюджета и получения средств, для решения социальных проблем.

Реализация Программы позволит решить социально-экономические задачи:

- повышение уровня жизни населения;

- улучшения условий проживания;

- повышение экономической самостоятельности сельского поселения, и инвестиционную привлекательность;

- закрепление кадров в сельской местности.