


ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации
Голоустненского муниципального образования 
№     от ___.___.2025

Извещение об осуществлении закупки
1. Информация, формируемая с использованием единой информационной системы
	11
	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, специализированной организации (в случае ее привлечения заказчиком)
	Администрация Голоустненского муниципального образования - Администрация сельского поселения 
Юридический адрес: Российская Федерация, 664513, Иркутская область, Иркутский район, с.Малое Голоустное, ул. Мира, д. 24
Фактический адрес: Российская Федерация, 664513, Иркутская область, Иркутский район, с.Малое Голоустное, ул. Мира, д. 25
Адрес электронной почты: Goloystnenskoemo2011@mail.ru
Номер  контактного телефона:  8(3952) 690-786
Ответственное должностное лицо заказчика по техническим вопросам: 
Харина Виктория Геннадьевна.
Номер  контактного телефона: 8 (3952)690786

	22
	Идентификационный код закупки
	243382702066538270100100060014211244

	33
	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Электронный конкурс 

	44
	Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронной площадки
	www.rts-tender.ru

	55
	Наименование объекта закупки
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Байкальская в п. Большое Голоустное, Голоустненского муниципального образования Иркутского района Иркутской области

	66
	Информация о количестве, единице измерения товара
	В соответствии с техническим заданием

	77
	Информация о месте поставки товара 
	п. Большое Голоустное Голоустненского муниципального образования Иркутского района Иркутской области

	88
	Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)
	В соответствии с техническим заданием

	99
	Начальная (максимальная) цена контракта (цена отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы). 
	33 933 338,80 руб. (Тридцать три миллиона девятьсот тридцать три тысячи триста тридцать восемь) рублей 80 копеек.
Цена Контракта включает в себя стоимость материалов, все расходы, связанные с выполнением Работ по настоящему Контракту, является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта.

	110
	Источник финансирования
	Бюджет Голоустненского муниципального образования. Лимит 2025 года -33933338,80 рублей.

	111
	Наименование валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют
	Российский рубль

	112
	Размер аванса
	—

	113
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсах, величины значимости критериев
	Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги – 60%
Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов на праве собственности или ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации(далее также квалификация участников закупки)- 40% 
Наличие у участников закупки опыта выполнения работы, связанного с предметом контракта- 100%
Характеристика квалификации участников закупки № 1 (Общая цена исполненных участником закупки договоров)- 40%
Характеристика квалификации участников закупки № 2 (Общее количество исполненных участником закупки договоров)- 30%
Характеристика квалификации участников закупки № 3 (Наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоров)- 30%

	114
	Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона
	Участник закупки должен соответствовать требованиям:
1)установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, которые являются объектом закупки: 
2)непроведение ликвидации участника закупки — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки — юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3)неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом об административных правонарушениях;
4)отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки — физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица — участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) непривлечение участника закупки — юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса об административных правонарушениях;
7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма, — не установлено;
8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц — участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, — участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;
9) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ

	115
	Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона, и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям
	Дополнительное требование: опыт работы, связанного с предметом контракта

	116
	Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Федерального закона, и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям
	1 Требования в соответствии с позицией 18 раздела III приложения к ПП РФ от 29.12.2021 № 2571
Наличие у участника закупки следующего опыта выполнения работ: 1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильной дороги; 2) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги; 3) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги; 4) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги. Цена выполненных работ по договорам, предусмотренным пунктами 1, 2 или 3 настоящей графы настоящей позиции, цена выполненных работ, предусмотренных пунктом 4 настоящей графы настоящей позиции, должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям: в случае наличия опыта, предусмотренного пунктами 1 или 2 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 3 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт приемки объекта капитального строительства, а также акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ; 3) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых такое разрешение не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 4 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" проектной документации; 2) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

	117
	Требование, предъявляемое к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона
	Отсутствие в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, если Правительством Российской Федерации не установлено иное

	118
	Требования, предъявляемое к участникам закупки в соответствии с Указом Президента РФ от 03.05.2022 № 252
	Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", либо являться организацией, находящейся по контролем таких лиц».

	119
	Информация о преимуществах в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона
	--

	220
	Требование, установленное в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона, с указанием объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
	Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 25 (двадцать пять) процентов от цены Контракта, а также предоставить Заказчику документы, подтверждающие привлечение к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

	221
	Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
	—

	222
	Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, условия независимой гарантии
	Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе установлен в размере 1 процента от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 339333,39 (триста тридцать девять тысяч триста тридцать три) рублей 39 копейки. 
Порядок внесения:
Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносят на банковский счет, открытый в банке, включенном в перечень, который Правительство утвердило в распоряжении от 13.07.2018 № 1451-р.
Требования к банкам, договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета Правительство установило в постановлении от 30.05.2018 № 626.
Независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ

	223
	Реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику
	Наименование получателя:
Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Голоустненского муниципального образования – Администрация сельского поселения,  л/с 05343006790)
ИНН 3827020665
КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03231643256124043400
БИК 012520101.

	224
	Размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению
	Размер обеспечения исполнения контракта установлен в размере 10 процентов от цены контракта.
Если участник закупки, с которым заключается контракт, предложил цену контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Закона № 44-ФЗ или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки.
Гарантийные обязательства по контракту  не предусмотрены.
Порядок предоставления:
Участник закупки, с которым заключается контракт,предоставляет обеспечение исполнения контракта путем внесение денежных средств на счет заказчика.
Факт внесения денежных средств на счет заказчика подтверждается платежным документом, на основании которого произведено перечисление средств;
Требования к обеспечению:
1. Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта (платежное поручение или копия такого платежного поручения либо независимая банковская гарантия) в размере, который предусмотрен настоящим извещением, должны быть представлены заказчику одновременно с контрактом, подписанным участником закупки, с которым заключается контракт.
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	Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона
	Не установлено
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	Информация о казначейском сопровождении (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту или расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению)
	Не установлено
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	Информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 Федерального закона, с несколькими участниками закупки с указанием количества указанных контрактов
	—
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	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона
	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
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	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке
	Участник электронного конкурса вправе подать заявку на участие в электронном конкурсе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 17 ч 56 мин (по местному времени) 10.04.2025
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	Дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке
	12.04.2025 
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	Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
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2. Документы, прилагаемые к извещению об осуществлении закупки: 
	2.1. Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона (Техническое задание).

	2.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, Локально-сметный расчет.

	2.3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом и инструкция по ее заполнению.

	2.4. Проект контракта.






Приложение 1 
К Извещению о проведении 
электронного конкурса

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава Голоустненского
 муниципального
образования

____________ О. М. Жукова
«___»_____________2025 г.


Техническое задание на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Байкальская в п. Большое Голоустное, Иркутского района, Иркутской области

1. Общие требования
   
1.1 Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена контракта
1.1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Байкальская в п. Большое Голоустное, Иркутского района, Иркутской области.
1.1.2. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2): 42.11.20.200 Работы по ремонту автомобильных дорог
2. Описание объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 закона.
2.1. Описание объекта закупки
2.1.1. Местом выполнения работ является земельный участок (далее – Объект), находящийся по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Большое Голоустное ул. Байкальская. Работы, являющиеся предметом конкурса, выполняются в соответствии с  расчетом начальной (максимальной) цены контракта (сметной документацией Заказчика), являющейся неотъемлемой частью описания объекта закупки  (Приложение № 1). 
2.1.2.  Сроки выполнения работ: 
Начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта
Окончание выполнения работ: не позднее, чем 01.11.2025г.
2.1.3 Все работы производить согласно техническому заданию и локально ресурсному сметному расчету «Ремонт автомобильной дороги по  улице Байкальская в п. Большое Голоустное, Иркутского района, Иркутской области» которое является неотъемлемой частью Контракта.
2.1.4 Технические характеристики объекта: 
Основная улица сельского поселения, дорога  местного значения по ул. Байкальская в п. Большое Голоустное, Иркутского района, Иркутской области
- протяженность, км	 - 0,640						
- расчетная скорость движения, км/ч - 40                                         
- число полос движения, шт. - 2                                                         
- ширина полосы движения, м. – 3,50    
- ширина тротуара, м. – 1,5                                                 
- тип дорожной одежды - облегченный                                                               
- вид покрытия – асфальтобетон
2.1.5 Общие требования к выполнению работ:
Материалы, используемые при ремонте автомобильной дороги, должны соответствовать требованиям:
1) смеси горячие асфальтобетонные:
- ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия», 
2) битумы вязкие: 
- ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битум нефтяной дорожный вязкий. Технические требования», 
3) минеральный порошок:
– ГОСТ 32761-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования», 
4) песок:
- ГОСТ 32730-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования», 
5) щебеночно-песчаная смесь:
- ГОСТ Р 70458.—2022. Дороги автомобильные общего пользования Смеси щебеночно-гравийно-песчаные. Общие технические условия;
- ГОСТ Р 55052-2012 «Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия».
Устройство дорожной разметки произвести согласно:
- ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», 
- ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования».
Установку дорожных знаков произвести согласно:
- ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» на металлических стойках с антикоррозионным защитным покрытием, выполненным методом горячего цинкования;
- ГОСТ 32945-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования», 
- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;
- письма Росавтодора № 01-1630 от 01.11.2013.
Лицевые поверхности знаков должны соответствовать:
- «ГОСТ 32945-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования».
Световозвращающая пленка, применяемая для изготовления знаков, должна быть сертифицирована на территории Российской Федерации на соответствие требованиям            ГОСТ 32945-2014.
Символы и буквы на знаках должны быть выполнены из материалов, не снижающих показатели коэффициентов световозвращения и яркости пленок по 
ГОСТ 32945-2014.
Все детали крепления знаков к опорам, в том числе: болты, гайки и т.п., должны быть изготовлены из нержавеющей стали, либо из стали с антикоррозионным покрытием, выполненных методом горячего цинкования.
Подрядчик при исполнении муниципального контракта обязан руководствоваться нормативно – технической документацией, действующей на момент исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством.
2.1.6 Обязанности при выполнении работ Подрядчиком:
Работы по ремонту автомобильных дорог производить согласно: 
1) условиям муниципального контракта и  техническому заданию:
- «Ремонт автомобильной дороги по ул. Байкальская в  п. Большое Голоустное, Иркутского района Иркутской области»;
2) в соответствии с требованиями и правилами:
-  СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства СНиП 12-01-2004»;
- СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»;
- СП 34.13330.2021"СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги"(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 9 февраля 2021 г. N 53/пр);
- нормативно технической документацией в соответствии с контрактом;
- проектом производства работ и схем организации движения и ограждения мест производства работ, разработанных в соответствии с: ГОСТ 58350-2019 «Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ» и ОДМ 218.6.019-2016. «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» (издан на основании Распоряжения Росавтодора от 02.03.2016 № 303-р), согласованных с Заказчиком. 
Выполнять работы с соответствующим качеством и обеспечить ввод объектов 
в эксплуатацию.
Вести исполнительную документацию и представить необходимые документы приемочной комиссии по приемке автомобильных дорог в эксплуатацию согласно:
- «ГОСТ 32755-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ» (введен в действие Приказом Росстандарта от 24.09.2014 № 1202-ст), 
- «ГОСТ 32756-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ» (введен в действие Приказом Росстандарта от 24.09.2014 № 1203-ст).
Подрядчик при исполнении муниципального контракта обязан руководствоваться нормативно – технической документацией, действующей на момент исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством.
3. Сопутствующие требования к производству работ
3.1 Работы выполняются Подрядчиком своими силами, без привлечения субподрядных организаций и материалами.
3.2 В течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения Контракта Подрядчик представляет Заказчику:
3.3  Ведомость применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования с указанием типов, марок, цвета, паспорта на изделия (если таковые предусмотрены локальным сметным расчетом), сертификатов качества и соответствия. До применения оборудования, материалов, изделий и конструкций их виды, марки и цветовую гамму согласовывать с Заказчиком, при этом копии сертификатов должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием указанных оборудования, материалов, изделий и конструкций;
3.4 Список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, должности и телефона для связи (по возможности). 
3.5   Общий журнал работ, соответствующий требованиям законодательства РФ.
3.6  Схему организации движения и ограждение места производства дорожных работ, после согласования с ОБДПС ГИБДД МУ МВД России Иркутское и перед началом работ направить Заказчику.
3.7 До начала выполнения работ Подрядчик обязан представить приказ о назначении ответственного руководителя за выполнение производства работ, за охрану труда и пожарную безопасность. В процессе производства выполнения работ обеспечить его присутствие на объекте.
3.8 Подрядчик обязан обеспечить возможность контроля и надзора со стороны Заказчика за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей на объект.
3.9 Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.10 Нести ответственность за сохранность всех материалов и оборудования до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки).
3.11 Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, используемых в рамках настоящего Контракта, а равно и результата выполненной работы до её приемки Заказчиком,
3.12 Вести с момента начала работ и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке журнал входного контроля материалов РД 11-05-2007.
3.13 Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом, а также требования, предусмотренные действующим законодательством.
3.14  В случае обнаружения повреждений и/или разрушении объекта, не связанных с проведением работ по Контракту, а также в случае обнаружения недостатков во внешних, физических, эксплуатационных свойствах, в установленных на объекте конструкциях Подрядчик устраняет выявленные повреждения и/или разрушения, недостатки за свой счет.
3.15 Обеспечить использование новых материалов, не бывших в употреблении (у которых не восстановлены потребительские свойства), качество используемых материалов (изделий), а также соответствие их требованиям энергоэффективности в случаях, предусмотренных действующим законодательством, соответствие применяемого оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем требованиям ГОСТ, СниП, техническим условиям, стандартам.
Перед началом производства работ Подрядчик производит входной контроль качества оборудования, материалов, изделий и конструкций совместно с Заказчиком.
Подрядчик принимает на себя полную ответственность за применение качественных, безопасных материалов и методов выполнения работ.  
3.16 Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций.
3.17 Принимать все необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе выполнения работ на Объекте дорогам, Объекту и различным сооружениям, при их наличии, транспортом или техникой Подрядчика (его субподрядчиков, поставщиков или субпоставщиков).
3.18 В случае получения от Заказчика конфиденциальной информации, содержащей техническую или коммерческую тайну, не разглашать ее и не передавать третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.
3.19 При производстве скрытых работ Подрядчик письменно информирует Заказчика за 3 (три) дня до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик направляет Заказчику акт освидетельствования скрытых работ в 2 (двух) экземплярах со всеми приложениями (сертификатами на материалы, исполнительными схемами, фотографиями по требованию).
3.20 Подрядчик поставляет своими силами на Объект необходимое для производства работ оборудование, механизмы, материалы, конструкции, комплектующие изделия, а также осуществляет их приемку, разгрузку, складирование. 
3.21  Подрядчик за свой счет содержит рабочую площадку и прилегающие участки мест общего пользования, свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ. Ежедневно, в конце рабочего дня осуществляет подбор мусора на рабочей площадке и прилегающих участках.
После окончания всех видов работ и до приемки работ в трёхдневный срок вывезти горючие отходы, строительный мусор, инвентарь, инструменты, материалы и тару с объекта принадлежащие Подрядчику имущество.
3.22 Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима и правил обращения с отходами при выполнении работ, который должен назначить своим приказом лицо, ответственное за выполнение работ и соблюдение вышеуказанных правил. 
3.23 Все применяемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. 
3.24 Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.
3.25 Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
3.26 Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (СТ. 741 ГК РФ). 
Сдача – приёмка работ производится Заказчику на основании акта приёмки выполненных работ с выполнением всех юридических и фактических действий, предусмотренных действующим законодательством.
4. Требования к качеству работ, к их техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам
4.1 Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ, СП, СНиП, СанПиН. Обеспечить содержание объекта в надлежащем состоянии, не допускать его необоснованного повреждения и/или разрушения, не связанное с проведением работ по Контракту.
Обеспечить безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при выполнении работ, сдаче - приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации.
При наличии замечаний Заказчика, возникающих в процессе выполнения работ, устранить их в течение 5 календарных дней, если иной срок, не установлен Заказчиком в письменном требовании. Исправить недостатки, дефекты, вызванные некачественным выполнением части (вида) работ, применения некачественных материалов, за свой счет, без увеличения срока выполнения работ.
В течение 1 дня с момента передачи объекта установить ограждение опасных зон работ в соответствии с требованиями нормативных документов и обеспечивающее невозможность проникновения третьих лиц на строительную площадку, при необходимости - освещение объекта.
Перед началом работ изготовить и установить в начале и конце площадки информационные щиты размером 1,5 м. х 1,5 м. на котором указать следующую информацию: наименование объекта, вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика, их контактные телефоны и сроки выполнения работ проведения работ (начало и окончание), при необходимости схему объезда (макет информационного щита согласовать с заказчиком). Обеспечить сохранность установленных знаков на весь срок выполнения работ по Контракту. 
Объемы выполненных работ определены в сметном расчете. (Приложение № 1 к Документации). Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) должны выполняться силами Подрядчика. 
4.2 Материалы, применяемые при выполнении работ должны быть безопасны при использовании, предназначены производителем для данного вида покрытия и разрешены к применению на территории Российской Федерации, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Товары, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
Используемые материалы должны быть новыми, не находиться ранее в эксплуатации, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для монтажа на объекте, учитывая специфику деятельности.
При приемке выполненных работ подписывается гарантийный паспорт на выполненные работы по объекту.
5. Перечень исполнительной документации:
5.1. Перечень исполнительной документации:
5.1.1. Общий журнал работ;
5.1.2. Специальные журналы (журнал входного контроля, журнал бетонных работ, журнал ухода за бетоном, журнал монтажных работ, журнал сварочных работ и антикоррозионной защиты и др.);
5.1.3. Акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций;
5.1.4. Акт технической готовности электромонтажных работ;
5.1.5. Акт приемки сетей электроснабжения;
5.1.6. Протокол измерений сопротивления изоляции;
5.1.7. Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль»;
5.1.8. Протокол испытания заземляющих устройств;
5.1.9. Акт приемки наружного освещения;
5.1.10. Акт допуска электроустановки в эксплуатацию;
5.2. Ведомости контрольных измерений, необходимых при приемке выполненных работ:
5.2.1. Ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины и ровности покрытий;
5.2.2. Ведомость смонтированного электрооборудования;
5.2.3. Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию;
5.2.4. Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции проводок, кабелей перед прокладкой;
5.2.5. Протокол прогрева кабелей перед прокладкой при низких температурах;
5.3. Исполнительные чертежи законченных ремонтом конструктивных элементов (дорожная одежда, тротуары, водопропускные трубы (лотки) при наличии), исполнительная схема наружного освещения. 
5.4. Документы лабораторного контроля:
5.4.1. Акт отбора образцов (проб);
5.4.2. Акты входного контроля изделий и конструкций;
5.4.3. Карточки испытаний песчано-гравийной смеси, щебня и пр.;
5.4.4. Карточки испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия, определения зернового состава и содержания битума в асфальтобетонной смеси (определение соответствия физико-механических параметров требованиям ГОСТ 9128-2013 Межгосударственный стандарт «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия» и коэффициента уплотнения требованиям СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»);
5.5. Паспорта, сертификаты на применяемые строительные материалы, конструкции и изделия;
5.6. Утвержденные рецепты на приготовление смесей.
6. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ.
6.1 Гарантийный срок, в течение которого Подрядчик обязан за свой счет устранить возникшие дефекты на объекте (автомобильной дороге), и входящих в него инженерных систем сооружениях, оборудовании, материалах, установлены в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2023 года № 572 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» с даты подписания Сторонами акта приемки законченного ремонтом объекта составляет: 
Земляное полотно – 6 лет;
Основание дорожной одежды – 6 лет;
Нижний слой основания – 5 лет;
Верхний слой основания – 8 лет;
Тротуары (основание и покрытие) – 4 года;
Бортовые камни (дорожные, газонные) – 4 года;
Обустройство дороги:
Стойки под дорожные знаки – 5 лет;
Дорожные знаки – 10 лет;
Горизонтальная разметка термопластиком – 1 год;
Разметка краской – 3 месяца;
Водопропускные трубы и сооружения – 6 лет;
Освещение, м.п. – 3 года. 

7. Неотъемлемой частью технического задания являются:

- Приложение №1 – Сводная ведомость объемов работ



Приложение 2
К Извещению о проведении 
электронного конкурса


ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА (ЦЕНЫ ЛОТА)
 1.  Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
2. Цена контракта формируется на основе прилагаемого заказчиком сметного расчета (Приложение к Обоснованию начальной (максимальной) цены контракта) и определяется как сумма стоимости всех работ (услуг), стоимости материалов и затрат с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
3. Приобретение материальных ресурсов осуществляется за счет Исполнителя.
Приложение: Расчет начальной (максимальной) цены контракта (Локальный сметный расчет ремонту автомобильной дороги по ул. Байкальская, п. Большое Голоустное.) (публикуется отдельным файлом).
Смета размещена на официальном сайте   https://zakupki.gov.ru



Приложение 3
К Извещению о проведении 
электронного конкурса

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ (далее – Требования)

	1. Для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), должна содержать:
1) информацию и документы об участнике закупки*:
	а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);
	б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;
	в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;
	г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;
	д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);
	е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);
	ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);
	з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);
	и) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы);
	к) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 Федерального закона № 44-ФЗ (если участник закупки является такой организацией);
	л) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ;
	м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
	н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки* требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ;
	о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;
	п) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;
	р) в случае установления критерия, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 32 Федерального закона № 44-ФЗ, заявка на участие в закупке может содержать документы, подтверждающие квалификацию участника закупки. Отсутствие таких документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ;
	* участники закупки не могут являться юридическими лицами, физическими лицами и находящимися под их контролем организациями, в отношении которых применяются специальные экономические меры, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 года № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утверждён постановлением Правительства РФ от 11 мая 2022 года № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252».

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки: не подаётся;
3) предложение участника закупки о цене контракта (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, подпунктом 4 настоящего пункта);
4) предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ).	2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.
	3. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.
	4. При проведении электронных процедур:
	1) подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ оператору электронной площадки;
	2) информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ (подпунктами "а" - "л" подпункта 1 пункта 1 настоящих Требований), не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой;
	3) при проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ (подпунктом "н" подпункта 1 пункта 1 настоящих Требований), не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке;
	4) не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в закупке оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки осуществляют возврат заявки подавшему ее участнику закупки в случаях, установленных пунктом 5 части 6 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ.
5. Заявка на участие в закупке состоит из второй и третьей частей.
Вторая часть должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами "м" - "р" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ (подпунктами "м" - "р" подпункта 1 пункта 1 настоящих Требований).
Третья часть должна содержать информацию, предусмотренную пунктом 3 или пунктом 4 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ (подпунктом 3 или подпунктом 4 пункта 1 настоящих Требований).
6. Дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, позицией 18 раздела III приложения к постановлению Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571 «О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление 2571):
Наличие у участника закупки следующего опыта выполнения работ:
1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильной дороги;
2) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги;
3) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги;
4) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги.
Цена выполненных работ по договорам, предусмотренным подпунктами 1, 2 или 3 настоящего пункта, цена выполненных работ, предусмотренных подпунктом 4 настоящего пункта, должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям: 
В случае наличия опыта, предусмотренного подпунктами 1 или 2 настоящего пункта:
- исполненный договор;
- акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ.
В случае наличия опыта, предусмотренного подпунктом 3 настоящего пункта:
- исполненный договор;
- акт приемки объекта капитального строительства, а также акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ;
- разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых такое разрешение не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации.
В случае наличия опыта, предусмотренного подпунктом 4 настоящего пункта:
- раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" проектной документации;
- разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.
Опытом исполнения договора считается опыт исполнения участником закупки договора, предметом которого является выполнение одной или нескольких работ, указанных в настоящем пункте.
Соответствующим требованию о наличии опыта выполнения работ является участник закупки, обладающий хотя бы одним из таких видов опыта.
В соответствии с Постановлением 2571 опытом исполнения договора считается такой опыт участника закупки за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке с учетом правопреемства (в случае наличия подтверждающего документа). 
Предусмотренные акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ и являющийся последним актом, составленным при исполнении такого договора, акт приемки объекта капитального строительства и разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию должны быть подписаны не ранее чем за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
Ценой выполненных работ по договору, считается общая цена (сумма цен) работ, указанная в акте (актах) приемки выполненных работ. Если при исполнении такого договора составлено несколько актов приемки выполненных работ, участниками закупки направляются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ все такие акты.
Договором, предусмотренным подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, считается контракт, заключенный и исполненный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, либо договор, заключенный и исполненный в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Предусмотренные информация и документы направляются участниками закупки в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ в полном объеме и со всеми приложениями, за исключением случаев, предусмотренных абзацами шестым и седьмым подпункта "г" пункта 3 Постановления 2571:
- к акту приемки объекта капитального строительства относятся в том числе акт приемки законченного строительством объекта по типовым межотраслевым формам № КС-11, № КС-14 и акт приемки объекта капитального строительства по формам, предусмотренным сводом правил, содержащим порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством и реконструированных объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения. Допускается направление в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ таких актов без приложений. Ценой выполненных работ по договорам является указанная в актах, предусмотренных настоящим абзацем, стоимость принимаемых основных фондов, в том числе стоимость строительно-монтажных работ, стоимость оборудования, инструмента, инвентаря либо (если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ) указанная в акте (актах) выполненных работ цена выполненных работ;
- допускается направление в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотренных договоров, актов приемки объекта капитального строительства без приложения к ним проектной документации (если проектная документация является приложением к таким договорам, актам).
Такие информация и документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов. 
Если предусмотренные документы и информация о таких документах содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система) с размещением на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» таких документов, вместо направления таких документов участник закупки вправе направить в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ номер реестровой записи из соответствующего реестра.
В случае наличия противоречий между информацией, содержащейся в единой информационной системе, и информацией, содержащейся в документах, направляемых участниками закупки, приоритет имеет информация, содержащаяся в единой информационной системе.
	Опытом исполнения договора также считается опыт исполнения контрактов, исполненных участником закупки по результатам проведения совместного конкурса или аукциона. При этом ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг считается сумма цен товаров, работ, услуг, поставленных, выполненных, оказанных по таким контрактам.
Разделом 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» проектной документации является раздел, предусмотренный пунктом 28 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».













Приложение 4
К Извещению о проведении 
электронного конкурса

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава Голоустненского муниципального образования

____________ О. М. Жукова
«___»_____________2025 г.


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___________________
на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Байкальская в п. Большое Голоустное, Иркутского района, Иркутской области
Идентификационный код закупки №
с. Малое Голоустное 								       «__» ________ 2025 г.
Администрация Голоустненского муниципального образования - администрация сельского поселения, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Жуковой Ольги Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ________________, именуемый(__) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) и иных нормативных правовых актов, на основании результатов определения Подрядчика путем проведения открытого конкурса в электронной форме (протокол от «__» __________ 20__ года № ______________) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.
1. Предмет Контракта
[bookmark: P665]1.1. По условиям Контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Байкальская в п. Большое Голоустное, Иркутского района, Иркутской области в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение 1 к Контракту), в сроки, предусмотренные разделом 3 Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Работ в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Место выполнения Работ: Иркутская область, Иркутский район, п. Большое Голоустное, ул. Байкальская, в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту) (далее – Объект).
1.3. Результат выполненных Работ должен соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, Техническому заданию (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта.

[bookmark: P674]
2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Работ
2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
2.2. Цена Контракта (цена Работ) составляет: ___________ (__________) рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС), а в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками НДС, то цена Контракта НДС не облагается.
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.5. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением обязательств по Контракту, затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, компенсацию издержек и вознаграждения Подрядчика.
2.5.1. В случае, если Сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения Контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания Работ, цена Контракта не изменяется.
[bookmark: P691]2.6. Заказчик оплачивает результат выполненных Подрядчиком Работ единовременным платежом путем перечисления суммы, составляющей цену Контракта согласно пункту 2.2 Контракта, на счёт Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 13 Контракта, за счет средств бюджета Голоустненского муниципального образования и бюджета Иркутской области, предусмотренных на реализацию мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иркутской области, входящих в транспортный каркас муниципальных образований Иркутской области (субсидии муниципальным образованиям).
Срок оплаты результата выполненных Работ составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке со дня подписания и размещения Заказчиком в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (по формам № КС-2, № КС-3).

3. Сроки выполнения Работ
3.1. Общий срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме:
- начало выполнения Работ: с момента заключения Контракта.
- окончание выполнения Работ: не позднее 01.11.2025.
3.2. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ Заказчик вправе, при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять результат выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном разделом 4 Контракта, и оплатить результат выполненных Работ. Цена Контракта при досрочном выполнении Подрядчиком Работ, их приемке и оплате Заказчиком изменению не подлежит.

4. Порядок и сроки осуществления приемки Работ
[bookmark: P722]4.1. Приемка результата выполненных Работ осуществляется Заказчиком в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, статьей 94 Закона о контрактной системе, на основании документа о приемке в электронной форме по соответствующему этапу Контракта, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями  уполномоченных лиц Сторон в соответствии с положениями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», подтверждающего выполнение Работ в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение 2 к Контракту), проектной документацией (при наличии), условиями Контракта.
При приемке результата выполненных Работ Заказчиком осуществляется проверка предоставленного Подрядчиком результата выполненных Работ в части его соответствия условиям Контракта.
4.2. Приемка результата выполненных Работ в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения Работ. 
4.3. В целях приемки результата выполненных Работ Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ для подтверждения объемов и качества выполненных Работ, предусмотренных Локальным сметным расчетом (Приложение 2 к Контракту), техническому заданию «Ремонт улицы Байкальская в п. Большое Голоустное, Иркутского района, Иркутской области», формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок документ о приемке, содержащий информацию, указанную в пункте 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок. 
К документу о приемке прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью: 
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), которые составляются соответственно унифицированным формам, утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100;
 - исполнительная документация согласно разделу 5 Технического задания (Приложение 1 к Контракту);
- материалы фото- и видеофиксации согласно разделу 3 Технического задания (Приложение 1 к Контракту);
- справка, подтверждающая вес (в тоннах) мусора, принятого на объекте размещения отходов;
- гарантийный паспорт по форме Приложения 4 к Контракту.
Подрядчик дополнительно может приложить к документу о приемке иные документы, которые будут считаться его неотъемлемой частью.
При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 
части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе информация, содержащаяся в документе о приемке.
Датой поступления Заказчику документа о приемке считается дата его размещения в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
4.4. Для приемки результата выполненных Работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата выполненных Работ осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.
4.5. Для проверки представленного Подрядчиком результата выполненных Работ в части его соответствия условиям Контракта, в том числе Локальному сметному расчету (Приложение 2 к Контракту), Заказчик проводит экспертизу результата выполненных Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления документа о приемке от Подрядчика в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.
Экспертиза результата выполненных Работ проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе. При принятии решения о приемке результата выполненных Работ или об отказе в приемке результата выполненных Работ Заказчик, приемочная комиссия (в случае ее создания) должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
4.6. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем составления Заказчиком (поступления Заказчику) заключения по результатам экспертизы результата выполненных Работ подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке либо формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
В случае создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о контрактной системе, пунктом 4.4. Контракта подписание документа о приемке, формирование, подписание мотивированного отказа от подписания документа о приемке и размещение их в единой информационной системе в сфере закупок осуществляется членами приемочной комиссии, Заказчиком в порядке, предусмотренном подпунктами «а» и «б» пункта 5 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта Контракта.
При формировании документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке с использованием единой информационной системы в сфере закупок, их размещении в единой информационной системе в сфере закупок, обмене ими между Подрядчиком и Заказчиком с использованием единой информационной системы в сфере закупок используются единые форматы электронных документов и открытые форматы для обмена данными, которые размещаются на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Федеральным казначейством.
Датой поступления Подрядчику подписанного Заказчиком документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом Контракта таких документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик. 
Оформление документа о приемке осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Законом о контрактной системе в порядке и в сроки, которые установлены разделом 8 Контракта.
При этом согласно пункту 3 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации после осуществления приемки результата выполненных Работ Заказчик вправе ссылаться на недостатки Работ (также выявленные после окончания срока действия Контракта, расторжения Контракта), в том числе в части объема и стоимости выполненных Работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета.
4.7. Общий срок приемки Заказчиком результата выполненных Работ не должен превышать 
20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке от Подрядчика.
4.8. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результата выполненных Работ или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик обязан соответственно предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении результата выполненных Работ в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления такого запроса о предоставлении разъяснений, или в срок, установленный в мотивированном отказе от подписания документа о приемке, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки.
[bookmark: P721][bookmark: P723]4.9. Датой приемки результата выполненных Работ по Контракту является дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке работ по Контракту, подписанного Заказчиком в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе и условиями Контракта.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения Работ в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков, выявленных как в ходе приемки результата выполненных Работ, так и в течение гарантийных сроков, установленных разделом 6 Контракта.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом и своевременно оформленных документов, предусмотренных пунктом 4 Контракта и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в настоящем пункте Контракта, Заказчик имеет право отказать в приемке результата выполненных Работ до момента представления таких документов в полном объеме.
5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.4. Отказаться от приемки результата выполненных Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.5. Для проверки представленного Подрядчиком результата выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, в том числе Локальному сметному расчету (Приложение 2 к Контракту), проектной документации (при наличии), проводить экспертизу результата выполненных Работ. 
5.1.6. В целях осуществления контроля за выполнением Работ заключить муниципальный контракт на оказание услуг по осуществлению контроля качества выполняемых Работ с соответствующей организацией (далее – Инженерная организация), о чем письменно уведомить Подрядчика.
5.1.7. Представители Заказчика (Инженерной организации) имеют право: 
- беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время суток в течение срока выполнения Работ, указанного в пункте 3.1 Контракта, а также сроков экспертизы и приемки результата выполненных Работ, указанных в разделе 4 Контракта;
-  производить соответствующие записи в Общем журнале работ;
- давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от требований действующего законодательства Российской Федерации, Контракта, приложений к нему, исходных данных, предоставляемых Заказчиком Подрядчику в соответствии с подпунктом 5.2.6 Контракта, в письменном виде с перечнем выявленных отступлений и сроками их устранения, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика;
- в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь при этом в его деятельность. 
5.1.8. В любое время потребовать от Подрядчика приостановить выполнение Работ с указанием даты и причины такой приостановки при наличии объективных обстоятельств, которые грозят годности результата выполняемых Работ, и (или) в случае невозможности осуществления дальнейшего финансирования Работ по не зависящим от Заказчика причинам. О необходимости возобновления выполнения Работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление о возобновлении Работ.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 1 (одного) рабочего дня дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять результат надлежащим образом выполненных Работ в порядке и сроки, установленные разделом 4 Контракта. Оплатить результат фактически выполненных по Контракту и принятых Работ в размерах, установленных Контрактом, в соответствии с положениями части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе, разделом 2 Контракта.
Заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановки согласно подпункту 5.1.8 Контракта Работы.
5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в подпункте 5.4.4 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.
5.2.4. Направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.2.5. Возвратить Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств в сроки, указанные в разделе 8 Контракта (если надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по Контракту, гарантийных обязательств обеспечивается внесением денежных средств).
5.2.6. Передать Подрядчику исходные данные на выполнение Работ: техническое задание, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Сторонами Контракта.
5.2.7. Предоставить Подрядчику имеющиеся у него документы и (или) информацию, необходимые для выполнения Работ, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заказчиком предусмотренного подпунктом 5.3.4 Контракта запроса. В случае, если у Заказчика не имеется запрашиваемых документов и (или) информации (не имеется возможности их предоставления), либо Подрядчик не обосновал в запросе со ссылкой на законодательство необходимость их предоставления, либо Заказчик полагает, что предоставление запрашиваемых документов и (или) информации нецелесообразно, Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заказчиком предусмотренного подпунктом 5.3.4 Контракта запроса обязан направить Подрядчику отказ в предоставлении запрашиваемых документов и (или) информации. Получение Подрядчиком отказа в предоставлении запрашиваемых документов и (или) информации не является препятствием для продолжения Подрядчиком выполнения и сдачи предусмотренного Контрактом результата выполненных Работ.
5.2.8. Утвердить, согласовать представленные Подрядчиком в соответствии с подпунктами 5.4.15, 5.4.16 Контракта документацию, схемы в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их получения от Подрядчика. Утвердить и зарегистрировать представленный в соответствии с подпунктом 5.4.25 Контракта Общий журнал работ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения от Подрядчика.
В случае если в процессе утверждения, согласования документации, схем, указанных в подпунктах 5.4.15, 5.4.16 Контракта, и Общего журнала работ установлены нарушения требований Контракта, действующего законодательства, нормативно-технической документации, исходных данных, предоставляемых Заказчиком Подрядчику в соответствии с подпунктом 5.2.6 Контракта, направить Подрядчику замечания в письменном виде с указанием недостатков для их устранения в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня.
5.2.9. Обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе за качеством, порядком и сроками выполнения Работ.
5.2.10. Для выполнения Работ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, иные документы и имущество, необходимые для выполнения Работ, или обеспечить их передачу, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения Работ.
5.2.11. За свой счет устранять выявленные в течение гарантийных сроков, предусмотренных разделом 6 Контракта, дефекты и недостатки материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных Заказчиком на Объект в соответствии с условиями Контракта.
5.2.12. Нести ответственность:
а) за соответствие нормам законодательства Российской Федерации Локального сметного расчета (Приложение 2 к Контракту), проектной документации (при наличии), наличие в Локальном сметном расчете (Приложение 2 к Контракту), проектной документации (при наличии) ошибок, препятствующих исполнению Подрядчиком существенных условий Контракта, в случае, если разработка Локального сметного расчета (Приложение 2 к Контракту), проектной документации (при наличии) осуществлялась Заказчиком;
б) за качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых Заказчиком на Объект в соответствии с условиями Контракта;
в) за несвоевременную передачу строительной площадки, Локального сметного расчета (Приложение 2 к Контракту), проектной документации (при наличии), иных документов и имущества, необходимых для выполнения Работ.
5.2.13. Подписать акт о соответствии части полосы отвода, занятой строительной площадкой, условиям Контракта, направленный Подрядчиком в соответствии с подпунктом 5.4.17 Контракта, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения такого акта от Подрядчика, при отсутствии замечаний. 
При наличии замечаний направить Подрядчику замечания в письменном виде с указанием недостатков для их устранения в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке в соответствии с разделом 4 Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты результата выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запросить у Заказчика имеющиеся у него документы и (или) информацию, необходимые для выполнения Работ. Запрос у Заказчика имеющихся у него документов и (или) информации осуществляется Подрядчиком в письменной форме, с указанием наименования документации, количества экземпляров, сведений о носителях предоставляемой информации, а также обоснования целесообразности предоставления Заказчиком конкретных документов и (или) информации. Обоснование целесообразности предоставления Заказчиком конкретных документов и (или) информации должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством, со ссылкой на нормативные правовые акты.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Принять на себя обязательства выполнить Работы надлежащего качества, в сроки, предусмотренные Контрактом, сдать результат выполненных Работ Заказчику для приемки в соответствии с пунктом 4.3 Контракта.
Обеспечить выполнение Работ в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение 2 к Контракту), техническим заданием «Ремонт улицы Байкальская в п. Большое Голоустное, Иркутского района, Иркутской области».
5.4.2. Предоставить по письменному запросу Заказчика, предусмотренному 
подпунктом 5.1.3 Контракта, информацию о ходе выполнения Работ, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, по форме, в объеме и в сроки, указанные в таком запросе.
5.4.3. Обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям качества и безопасности, предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида работ, Техническому заданию (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта.
5.4.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:
а) непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования или технической документации;
б) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
в) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата выполняемых Работ либо создают невозможность завершения Работ в срок.
5.4.5. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки результата выполненных Работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийных сроков, предусмотренных разделом 6 Контракта, недостатки (дефекты) Работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с разделом 8 Контракта.
5.4.7. Принять от Заказчика по акту приема-передачи строительную площадку, иные документы и имущество, необходимые для выполнения Работ, в срок согласно подпункту 5.2.10 Контракта.
5.4.8. Выполнять предписания, данные согласно подпункту 5.1.7 Контракта, в установленные сроки.
5.4.9. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты начального срока выполнения Работ, указанного в пункте 3.1 Контракта, разработать и представить Заказчику на утверждение проект производства, в том числе схемы производства работ, отражающие технологическую последовательность производства Работ (в том числе их графическое изображение), календарный график производства Работ, ведомости применяемого оборудования, материалов и механизмов и перечень мероприятий по контролю качества выполняемых работ (далее – документация). Указанную документацию представить Заказчику в полном объеме, оформить в виде одного прошитого альбома с пронумерованными листами.
При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести соответствующие изменения в указанную в настоящем пункте Контракта документацию в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления замечаний и вновь предоставить ее на утверждение Заказчику.
5.4.10. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты начального срока выполнения Работ, указанного в пункте 3.1 Контракта, представить на согласование Заказчику схемы организации движения транспортных средств и пешеходов на участках производства Работ, ограждения мест производства Работ (далее – схемы), уведомив ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское», нести ответственность за безопасность дорожного движения в местах выполнения Работ.
При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести соответствующие изменения в указанные в настоящем пункте Контракта схемы в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления замечаний и вновь предоставить их на согласование Заказчику.
Подрядчик обязан иметь согласованные Заказчиком схемы в наличии на Объекте. 
5.4.11. Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке освободить часть полосы отвода, занятую строительной площадкой, от строительных материалов, временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления – от строительного мусора и иных отходов и направить Заказчику проект акта о соответствии указанной части полосы отвода, занятой строительной площадкой, условиям Контракта.
При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан исправить указанные Заказчиком замечания в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления замечаний и вновь предоставить акт о соответствии части полосы отвода, занятой строительной площадкой, на утверждение Заказчику.
5.4.12. Использовать при выполнении Работ материалы, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации и Контракта, имеющие соответствующие сертификаты качества (декларации о соответствии), технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество. 
5.4.13. Осуществлять операционный контроль выполнения Работ и делать соответствующие записи (ежедневно) в Общем журнале работ. 
5.4.14. При выполнении Работ обеспечить нахождение работников Подрядчика в сигнальных жилетах со световозвращающими элементами.
5.4.15. Обеспечить целостность и сохранность переданных ему во временное пользование Заказчиком документов, необходимых для выполнения Работ.
5.4.16. Не позднее 3 (трех) календарных дней с даты начального срока выполнения Работ, указанного в пункте 3.1 Контракта, изготовить и установить за свой счет на Объекте паспорт Объекта размером 1,5 м х 1,5 м, на котором указываются: вид работ, наименование Заказчика и Подрядчика с указанием номеров телефонов, сроки окончания проведения Работ. 
Не позднее 3 (трех) календарных дней с даты начального срока выполнения Работ, указанного в пункте 3.1 Контракта, изготовить и установить за свой счет на Объекте в начале и в конце участка выполнения Работ по ходу движения транспорта информационный щит размером 1,5 м х 1,5 м, на котором указывается следующий текст: «Внимание! Ремонт автомобильной дороги (указывается участок). Проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
5.4.17. Обеспечивать поставку на Объект материалов, изделий, конструкций и оборудования, необходимых для выполнения Работ. Обеспечивать приемку, разгрузку, складирование и хранение указанных материалов, изделий, конструкций и оборудования на Объекте.
5.4.18. Вести с момента начала Работ и до их завершения документацию, указанную в Техническом задании (Приложение 1 к Контракту).
5.4.19. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты начального срока выполнения Работ, указанного в пункте 3.1 Контракта, до начала производства Работ на Объекте разработать и представить Заказчику на утверждение и регистрацию Общий журнал работ, оформленный в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2022 № 1026/пр 
«Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства».
При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести соответствующие изменения в указанный в настоящем пункте Контракта Общий журнал работ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления замечаний и вновь предоставить его на утверждение и регистрацию Заказчику.
5.4.20. В течение 3 (трех) рабочих дней после завершения выполнения и сдачи-приемки результата выполненных Работ (либо после расторжения Контракта) вернуть Заказчику по акту приема-передачи исходные данные, предоставленные в соответствии с подпунктом 5.2.6 Контракта.
[bookmark: P780]5.4.21. Вести лабораторный контроль за качественными характеристиками материалов и изделий, используемых для выполнения Работ в собственной лаборатории или с привлечением лаборатории, имеющей средства измерений, применяемые при выполнении Работ, соответствующие требованиям Федерального закона от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
5.4.22. При отборе образцов асфальтобетонного покрытия для проведения лабораторных испытаний восстановить участки асфальтобетонного покрытия в течение 1 (одного) календарного дня со дня взятия таких образцов.
5.4.23. За 2 (два) рабочих дня до даты осуществления скрытых работ письменно уведомить Заказчика о необходимости приемки скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если скрытые работы выполнены без уведомления Заказчика и (или) Заказчик информирован позднее срока, установленного настоящим пунктом Контракта, Подрядчик обязан по требованию Заказчика вскрыть любую часть скрытых работ, и восстановить ее за свой счет.
5.4.24. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта предоставить Заказчику копию договора на оказание услуг по размещению отходов на объекте размещения отходов.
5.4.25. При сносе зеленых насаждений в рамках выполнения Работ получить разрешение на снос зеленых насаждений в рамках действующего законодательства, муниципальных правовых актов.
5.4.26. Вывоз мусора производить на объект размещения отходов по ходу выполнения Работ в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
5.4.27. Обеспечивать в ходе выполнения Работ соблюдение на Объекте требований по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе не использовать в ходе выполнения Работ материалы, конструкции, изделия и оборудование, которые могут привести к нарушению указанных требований.
5.4.28. Принимать от Заказчика информационные сообщения и своевременно предоставлять Заказчику запрашиваемые им достоверные данные и документы в электронном виде посредством информационных сервисов или путем интеграции информационных систем Подрядчика с используемой Заказчиком информационной системой для администрирования своей деятельности (далее – Информационная система), в том числе для оперативного управления ходом работ для реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
5.4.29. Своевременно предоставлять Заказчику достоверные оперативные данные, документы, материалы фото- и видеофиксации Объекта перед началом производства Работ, во время выполнения и после завершения производства Работ согласно требованиям используемой Заказчиком Информационной системы.
5.4.30. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения Работ Подрядчиком не в полном объеме и/или завышения их стоимости осуществить возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств, в том числе после окончания срока действия Контракта (расторжения Контракта).
5.4.31. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, о несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
5.4.32. Устранять нарушения, выявленные в соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 года № 1043 «О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве», органом федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в указанный таким органом срок.
5.4.33. Возобновить выполнение Работ после приостановки по требованию Заказчика в сроки, установленные Заказчиком в уведомлении, указанном в подпункте 5.1.8. Контракта. 
5.4.34. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества Работ.
5.4.35. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Локального сметного расчета (Приложение 2 к Контракту), проектной документации (при наличии).
5.5. Стороны обязуются: 
5.5.1. Назначить для постоянной связи и согласования друг с другом различных вопросов, связанных с исполнением Контракта, ответственных представителей, о назначении которых письменно уведомить друг друга в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения Контракта с приложением документов, подтверждающих их полномочия, а также информации о контактных телефонах для оперативной связи.


6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ с надлежащим качеством в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение 2 к Контракту), проектной документацией (при наличии) и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов) выявленных при приемке результата выполненных Работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийных сроков, предусмотренных пунктом 6.4. Контракта.
6.2. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование Работ, выполняемых по Контракту, Подрядчик обязан обеспечить выполнение Работ при наличии соответствующей лицензии в течение срока исполнения Контракта.
В случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан в течение срока исполнения Контракта соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 
6.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества на результат выполненных Работ в соответствии с документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, на данный вид Работ. 
Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, изделий, конструкций, оборудования (на все применяемые в производстве Работ материалы, изделия, конструкции должны быть соответствующие сертификаты, паспорта качества, выданные производителями и другие документы, удостоверяющие их качество, оформленные в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации).
6.4. Гарантийный срок на результат выполненных Работ распространяется на все конструктивные элементы и весь объем выполненных Подрядчиком Работ и составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке (за исключением отдельных конструктивных элементов, указанных в гарантийном паспорте, который составляется по форме Приложения 4 к Контракту). В случае досрочного расторжения Контракта течение гарантийного срока начинается с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации Контракт признается расторгнутым.
Началом срока действия гарантийных обязательств на отдельные конструктивные элементы, указанные в гарантийном паспорте, считается дата подписания Заказчиком документа о приемке. В случае досрочного расторжения Контракта течение гарантийного срока начинается с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации Контракт признается расторгнутым.
Гарантийные обязательства должны быть обеспечены на срок, соответствующий наибольшему гарантийному сроку, установленному в Приложении 4 к Контракту, с учетом срока, указанного в пункте 8.8. Контракта.
Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
Риск случайной гибели результата выполненных работ до приемки Заказчиком всего объема выполненных работ по настоящему Контракту несет Подрядчик.
В случае, если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения Работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным настоящим пунктом Контракта, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям или оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
В случае, если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении Работ, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.
6.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) результата выполненных Работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, предусмотренных пунктом 6.4. Контракта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
6.6. Устранение недостатков (дефектов) результата выполненных Работ, выявленных в течение гарантийных сроков, предусмотренных пунктом 6.4. Контракта, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
6.7. Если в течение гарантийных сроков, предусмотренных пунктом 6.4. Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата выполненных Работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом. 
6.8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата выполненных Работ Стороны составляют акт выявленных недостатков (дефектов) результата выполненных Работ с указанием недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
6.9. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) результата выполненных Работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
6.10. Если иной срок не будет согласован Сторонами в акте выявленных недостатков (дефектов) результата выполненных Работ, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата выполненных Работ не позднее 30 (тридцати) дней со дня составления акта выявленных недостатков (дефектов) результата выполненных Работ (если акт выявленных недостатков (дефектов) результата выполненных Работ составлен Заказчиком в одностороннем порядке - не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения указанного акта выявленных недостатков (дефектов) результата выполненных Работ от Заказчика). 
6.11. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата выполненных Работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата выполненных Работ в установленный актом выявленных недостатков (дефектов) результата выполненных Работ срок Заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) результата выполненных Работ привлечь третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата выполненных Работ.
6.12. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) результата выполненных Работ, выявленных Заказчиком в течение гарантийных сроков, предусмотренных пунктом 6.4. Контракта, гарантийный срок на результат выполненных Работ (или на ту его часть, которая непосредственно была изменена в ходе устранения таких недостатков (дефектов)) начинает течь заново.
6.13. Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата выполненных Работ, за которые Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 6.5. Контракта. 

7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, а также условиями Контракта.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. 
№ 1063» (далее - постановление № 1042):
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню. 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены соответствующего этапа Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных соответствующим этапом Контракта и фактически исполненных Подрядчиком.
7.5.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:
а) 10 процентов цены соответствующего этапа Контракта в случае, если цена соответствующего этапа Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены соответствующего этапа Контракта в случае, если цена соответствующего этапа Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены соответствующего этапа Контракта в случае, если цена соответствующего этапа Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены соответствующего этапа Контракта в случае, если цена соответствующего этапа Контракта составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).
7.6. В случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042.
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.10. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы. 
7.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае обязательство по перечислению неустойки в бюджет города Иркутска возлагается на Заказчика.
7.12. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.13. Подрядчик в соответствии со статьей 12.34. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях несет административную ответственность за действия (бездействие), выразившиеся в несоблюдении (нарушении) требований по обеспечению безопасности дорожного движения при выполнении Работ, либо непринятие мер по своевременному устранению угрожающих безопасности дорожного движения помех.
7.14. Подрядчик в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств (в том числе субподрядчиками), а также перед третьими лицами за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу физических лиц и/или имуществу юридических лиц при выполнении Работ, в том числе при нарушении техники безопасности при выполнении Работ, а также в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий, возникших в результате выполнения Работ.

8. Обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств
8.1. Подрядчик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии с частями 4, 6.1 статьи 96 Закона о контрактной системе в размере 10 (десяти) % начальной (максимальной) цены Контракта.
В случае, если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на 25 % и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Подрядчик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 37 и 96 Закона о контрактной системе.
8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, или предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств Подрядчика, установленный пунктом 3.1 Контракта, и срок передачи Заказчику документа о приемке согласно пункту 4.3 Контракта не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.
8.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, в порядке и случаях, предусмотренных частями 7, 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. 
Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению Работ и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов. 
Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. 
Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе и Контрактом, а также приемки заказчиком результата выполненных Работ в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).
В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта Заказчик в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, возвращает Подрядчику соответствующие денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (в случае, если обеспечение исполнения Контракта обеспечивается внесением денежных средств).
8.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. При этом размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7, 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
8.5. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе, не должен превышать 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств. 
В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.
8.7. Подрядчик в срок до оформления документа о приемке предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с частью 2.2 статьи 96, частью 7.1. статьи 94 Закона о контрактной системе в размере 1 (одного) % процента начальной (максимальной) цены Контракта.
8.8. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, или предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать наибольший срок гарантийных обязательств, предусмотренный Приложением 4 к Контракту, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.
8.9. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе Подрядчиком самостоятельно (с учетом пункта 8.8 Контракта).
Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств Контракта новое обеспечение гарантийных обязательств. 
8.10. В случае, если гарантийные обязательства Подрядчика по Контракту обеспечиваются внесением денежных средств, то Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, после истечения наибольшего срока гарантийных обязательств, предусмотренного Приложением 4 к Контракту, по заявлению Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней с даты подачи такого заявления.
8.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Контракту обеспечение исполнения гарантийных обязательств переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств. 

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами.
9.2. Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
Внесение изменений в Контракт осуществляется путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Контракту, являющихся неотъемлемой частью Контракта.
9.3.1. В случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, с целью изменения существенных условий Контракта: 
а) Подрядчик направляет Заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта дополнительного соглашения об изменении условий Контракта;
б) Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет Подрядчику либо подписанное дополнительное соглашение об изменении условий Контракта и включает в соответствии с Законом о контрактной системе информацию об изменении Контракта в реестр контрактов, либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.
9.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и Контрактом.
9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты его получения.
9.6. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон, по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком Работ.
9.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта возможно одновременно заявить требования об уплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
9.8. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в соответствии с пунктами 9.10-9.12, 9.14 Контракта.
9.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.10. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом Подрядчика в порядке, установленном Контрактом.
9.11. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков Заказчик обязан уведомить Подрядчика в течение 2 (двух) дней со дня его назначения в порядке, установленном Контрактом.
9.12. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных пунктами 9.10., 9.11 Контракта, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
9.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.
9.14. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта без возмещения убытков Заказчику в случае непередачи строительной площадки для исполнения Контракта (в том числе при неосвобождении ее от прав третьих лиц) в течение 
10 (десяти) и более рабочих дней со дня заключения Контракта и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.15. В случае принятия решения одной из Сторон об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

[bookmark: P344]11. Порядок урегулирования споров
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны предпринимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Сторонами условий Контракта осуществляется с использованием единой информационной системы в сфере закупок путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе в сфере закупок без размещения на официальном сайте.
При применении досудебного (претензионного) порядка разрешения споров согласно пункту 11.2 Контракта претензия должна быть составлена и направлена одной Стороной другой Стороне с использованием единой информационной системы в сфере закупок в соответствии с частью 16 статьи 94 Закона о контрактной системе, настоящим пунктом Контракта. Совокупный объем электронных уведомлений (при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта), направляемых в отношении Контракта, не должен превышать 150 мегабайт для каждой из Сторон. При превышении такого объема обмен информацией и документами осуществляется без использования единой информационной системы в сфере закупок.
11.3.1. В претензии должны быть указаны:
- наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию;
- наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; 
- обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации; 
- требования Стороны; 
- информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); 
- дата и регистрационный номер претензии; 
- подпись уполномоченного лица; 
- перечень прилагаемых документов.
В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.3.2. Сторона направляет ответ на претензию по существу в порядке, предусмотренном пунктом 11.3. Контракта, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.
11.4. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Иркутской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

[bookmark: P897]12. Прочие условия
12.1. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.4. Уведомления (в том числе обращения, предложения, требования) Сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.3 Контракта, Законом о контрактной системе и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, передаются лицу, имеющему право действовать от имени Стороны, лично под расписку или направляются Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте. Датой получения такого уведомления считается:
а) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Стороны, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени Стороны, лично под расписку);
б) дата получения Стороной, направившей уведомление, подтверждения о вручении Стороне, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, либо дата получения Стороной, направившей уведомление, информации об отсутствии Стороны, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
12.5. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях.
12.6. Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного пунктом 12.5 Контракта, лишает ее права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по Контракту, направлением другой Стороне предусмотренных Контрактом документов и уведомлений.
12.7. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе. 
12.8. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
Приложение 1 «Техническое задание»;
Приложение 2 «Локальный сметный расчет»;
Приложение 3 «Гарантийный паспорт».
[bookmark: P921]13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	
	


Администрация Голоустненского муниципального образования – 
Администрация сельского поселения 
Юрид.адрес: 664513 Иркутская обл., р-н Иркутский,
с Малое Голоустное, ул Мира, 24  ИНН 3827020665, КПП 382701001
ОГРН 1053827058834, ОКТМО 25612404
ОКАТО 25212804000
УФК по Иркутской области (Администрация Голоустненского 
муниципального образования – 
Администрация сельского поселения,  л/с 03343006790)
ИНН 3827020665
КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03231643256124043400
БИК 012520101.
Глава Голоустненского 
муниципального 
образования  __________________ О.М. Жукова
14
М.П.
Приложение 3
к муниципальному контракту
№ ______________/25
от «___» ___________2025 г.

Форма гарантийного паспорта
НАЧАЛО ФОРМЫ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование органа исполнительной власти и органа управления дорожным хозяйством - заказчик)

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

на законченный (строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом, защитным слоем, поверхностной обработкой, КЭАД, ТСОДД и др.) участок автомобильной дороги
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается вид работ, полное наименование автомобильной дороги, адрес объекта, этапа)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(№ муниципального контракта, на основании которого данная организация выполняла работы)

Законченный (строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом, защитным слоем, поверхностной обработкой, КЭАД, ТСОДД и др.)
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается вид работ, полное наименование автомобильной дороги, адрес объекта, этапа)

принят в эксплуатацию приемочной комиссией:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата приемки, число, месяц, год)

Работы выполнены по проекту, разработанному:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН)

Строительный контроль, авторский надзор:
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(полное наименование организаций, осуществлявших строительный контроль и авторский надзор, юридические адреса, ИНН)
ХАРАКТЕРИСТИКА
объекта
	Типы и параметры:
	Количество
	Гарантийный срок, лет

	КЭАД:

	Категория дороги
	
	

	Протяженность участка, км
	
	

	Ширина земляного полотна, м
	
	

	Ширина проезжей части, м
	
	

	Вид покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное и т.д.)
	
	

	Протяженность тротуара, м
	
	

	Ширина тротуара, м
	
	

	Вит покрытия тротуара (покрытие из плитки, асфальтобетонное и т.д.)
	
	

	ТСОДД:

	- ограждение (металлическое, железобетонное, и т.д.), м
	
	

	- сигнальные столбики, шт.
	
	

	- дорожные знаки, шт./м2
	
	

	- дорожная разметка, м2
	
	

	- искусственные дорожные неровности, шт./м2
	
	

	- освещение, м.п.
	
	

	- светофорные объекты, шт.
	
	

	- колодцы, шт
	
	

	Искусственные сооружения:

	Водопропускные трубы
	
	

	Регуляционные сооружения (тип сооружения):
- водоотводные лотки;
- подпорные стенки и т.д.
	
	

	Гарантийные сроки:

	
	

	КЭАД:
	
	

	Земляное полотно
	
	6 (шесть)

	Основание дорожной одежды
	
	6 (шесть)

	Нижний слой покрытия
	
	5 (пять)

	Верхний слой покрытия
	
	4 (четыре)

	Тротуары (основание и покрытие)
	
	4 (четыре)

	Бортовые камни (дорожные, газонные)
	
	4 (четыре)

	ТСОДД:
	
	

	ограждение (металлическое, железобетонное, и т.д.), м
	
	5 (пять)

	дорожные знаки, шт./м2
	
	5 (пять)

	дорожная разметка, м2
	
	1 (один)

	колодцы, шт
	
	1 (один)

	автопавильоны, шт
	
	5 (пять)

	освещение, м.п.
	
	3 (три)



____________________________________________________________________________________________
(полное наименование генеральной подрядной организации)
принимает на себя обязательства устранять недопустимое состояние КЭАД и ТСОДД (дефекты), возникшие в течение гарантийных сроков.
В случае выявления недопустимого состояния КЭАД и ТСОДД (дефектов) отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с муниципальным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. 
Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.
Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Муниципальным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

___________________________________ ________________________________________________________

(руководитель генеральной подрядной                 (подпись)                                                 (Фамилия И.О.)
организации)
М.П.

Гарантийный паспорт
____________________________________________________________________________________________полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта, юридический адрес, ИНН)
____________________________________________________________________________________________
(№ муниципального контракта, на основании которого организация осуществляет эксплуатацию объекта)

которое обязуется своевременно и в полном объеме производить работы по содержанию принятого в эксплуатацию

(наименование объекта, адрес, этап, наименование автомобильной дороги)

а также зданий и сооружений дорожно-эксплуатационной службы.
___________________________________ ____________________________________________________

(руководитель эксплуатирующей                  (подпись)                                       (Фамилия И.О.)
организации)
М.П.
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:



КОНЕЦ ФОРМЫ
Гарантийный паспорт заполняется по факту выполненных работ.
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