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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации
Голоустненского муниципального образования 
№     от ___.___.2024

Извещение об осуществлении закупки
1. Информация, формируемая с использованием единой информационной системы
	11
	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, специализированной организации (в случае ее привлечения заказчиком)
	Администрация Голоустненского муниципального образования - Администрация сельского поселения 
Юридический адрес: Российская Федерация, 664513, Иркутская область, Иркутский район, с.Малое Голоустное, ул. Мира, д. 24
Фактический адрес: Российская Федерация, 664513, Иркутская область, Иркутский район, с.Малое Голоустное, ул. Мира, д. 25
Адрес электронной почты: Goloystnenskoemo2011@mail.ru
Номер  контактного телефона:  8(3952) 690-786
Ответственное должностное лицо заказчика по техническим вопросам: 
Харина Виктория Геннадьевна.
Номер  контактного телефона: 8 (3952)690786

	22
	Идентификационный код закупки
	243382702066538270100100070014299244

	33
	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Электронный конкурс 

	44
	Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронной площадки
	www.rts-tender.ru

	55
	Наименование объекта закупки
	Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, через дорогу от земельного участка по ул. Мира, 25, в целях размещения хоккейного корта, Голоустненского муниципального образования Иркутского района Иркутской области

	66
	Информация о количестве, единице измерения товара
	В соответствии с техническим заданием

	77
	Информация о месте поставки товара 
	с. Малое Голоустное Голоустненского муниципального образования Иркутского района Иркутской области

	88
	Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)
	В соответствии с техническим заданием

	99
	Начальная (максимальная) цена контракта (цена отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы). 
	1 871 287 (Один миллион восемьсот семьдесят одна тысяча двести восемдесят семь) рублей 79 копеек.
Цена Контракта включает в себя стоимость материалов, все расходы, связанные с выполнением Работ по настоящему Контракту, является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта.

	110
	Источник финансирования
	Бюджет Голоустненского муниципального образования. Лимит 2024 года -1871287,79 рублей.

	111
	Наименование валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют
	Российский рубль

	112
	Размер аванса
	—

	113
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсах, величины значимости критериев
	Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги – 60%
Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов на праве собственности или ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации(далее также квалификация участников закупки)- 40% 
Наличие у участников закупки опыта выполнения работы, связанного с предметом контракта- 100%
Характеристика квалификации участников закупки № 1 (Общая цена исполненных участником закупки договоров)- 50%
Характеристика квалификации участников закупки № 2(Общее количество исполненных участником закупки договоров)- 50%


	114
	Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона
	Участник закупки должен соответствовать требованиям:
1)установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, которые являются объектом закупки: 
2)непроведение ликвидации участника закупки — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки — юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3)неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом об административных правонарушениях;
4)отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки — физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица — участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) непривлечение участника закупки — юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса об административных правонарушениях;
7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма, — не установлено;
8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц — участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, — участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;
9) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ

	115
	Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона, и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям
	Дополнительное требование: опыт работы, связанного с предметом контракта

	116
	Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Федерального закона, и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям
	1 Требования в соответствии с позицией 18 раздела III приложения к ПП РФ от 29.12.2021 № 2571
Наличие у участника закупки следующего опыта выполнения работ: 1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильной дороги; 2) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги; 3) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги; 4) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги. Цена выполненных работ по договорам, предусмотренным пунктами 1, 2 или 3 настоящей графы настоящей позиции, цена выполненных работ, предусмотренных пунктом 4 настоящей графы настоящей позиции, должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям: в случае наличия опыта, предусмотренного пунктами 1 или 2 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 3 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт приемки объекта капитального строительства, а также акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ; 3) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых такое разрешение не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 4 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" проектной документации; 2) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

	117
	Требование, предъявляемое к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона
	Отсутствие в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, если Правительством Российской Федерации не установлено иное

	118
	Требования, предъявляемое к участникам закупки в соответствии с Указом Президента РФ от 03.05.2022 № 252
	Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", либо являться организацией, находящейся по контролем таких лиц».

	119
	Информация о преимуществах в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона
	--
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	Требование, установленное в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона, с указанием объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
	Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 25 (двадцать пять) процентов от цены Контракта, а также предоставить Заказчику документы, подтверждающие привлечение к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

	221
	Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
	—

	222
	Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, условия независимой гарантии
	Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе установлен в размере 1 процента от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 18712.88 (восемнадцать тысяч семьсот двенадцать) рублей 88 копеек. 
Порядок внесения:
Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносят на банковский счет, открытый в банке, включенном в перечень, который Правительство утвердило в распоряжении от 13.07.2018 № 1451-р.
Требования к банкам, договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета Правительство установило в постановлении от 30.05.2018 № 626.
Независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ

	223
	Реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику
	Наименование получателя:
Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Голоустненского муниципального образования – Администрация сельского поселения,  л/с 05343006790)
ИНН 3827020665
КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03231643256124043400
БИК 012520101.
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	Размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению
	Размер обеспечения исполнения контракта установлен в размере 10 процентов от цены контракта.
Если участник закупки, с которым заключается контракт, предложил цену контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Закона № 44-ФЗ или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки.
Гарантийные обязательства по контракту  не предусмотрены.
Порядок предоставления:
Участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта путем внесение денежных средств на счет заказчика.
Факт внесения денежных средств на счет заказчика подтверждается платежным документом, на основании которого произведено перечисление средств;
Требования к обеспечению:
1. Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта (платежное поручение или копия такого платежного поручения либо независимая банковская гарантия) в размере, который предусмотрен настоящим извещением, должны быть представлены заказчику одновременно с контрактом, подписанным участником закупки, с которым заключается контракт.

	225
	Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона
	Не установлено

	226
	Информация о казначейском сопровождении (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту или расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению)
	Не установлено

	227
	Информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 Федерального закона, с несколькими участниками закупки с указанием количества указанных контрактов
	—

	228
	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона
	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта

	229
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке
	Участник электронного конкурса вправе подать заявку на участие в электронном конкурсе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 17 ч 56 мин (по местному времени) 12.07.2024

	330
	Дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке
	15.07.2024 

	331
	Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	16.07.2024



2. Документы, прилагаемые к извещению об осуществлении закупки: 
	2.1. Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона (Техническое задание).

	2.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, Локально-сметный расчет.

	2.3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом и инструкция по ее заполнению.

	2.4. Проект контракта.






Приложение 1 
К Извещению о проведении 
электронного конкурса

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава Голоустненского
 муниципального
образования

____________ О. М. Жукова
«___»_____________2024 г.


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, через дорогу от земельного участка по ул. Мира, 25, в целях размещения хоккейного корта

	Идентификационный код закупки
	



	№
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Предмет Контракта
	Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, через дорогу от земельного участка по ул. Мира, 25, в целях размещения хоккейного корта.

	2
	Адрес объекта (место выполнения Работ)
	Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Мира 

	3
	Источник финансирования 
	Областной и местный бюджет

	4
	Сроки выполнения работ 
	Начало выполнения работ – с момента заключения Контракта. 
Окончание выполнения работ – 30.09.2024 г.

	5
	Вид работ и краткая характеристика объекта
	Вид работ: Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, через дорогу от земельного участка по ул. Мира, 25, в целях размещения хоккейного корта.

	6
	Требования к Подрядчику
	Подрядная организация должна соответствовать требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Контракта и настоящего Технического задания.

	7
	Общие требования и условия к выполнению работ

	Работы должны выполняться в полном соответствии со сметной документацией, настоящим техническим заданием, рабочей документацией, являющейся приложением к техническому заданию, законодательством Российской Федерации в области строительства, а именно, нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность и правоотношения при выполнении работ, являющихся предметом Контракта.

	8
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ




	1) Подрядчик должен иметь персонал, обученный, аттестованный и допущенный к производству всех видов работ, обусловленных настоящим Техническим заданием, что должно быть подтверждено представленными свидетельствами и удостоверениями.
2) Подрядчик должен обеспечивать персонал всеми видами защитных средств для соблюдения охраны труда и техники безопасности, испытанными в установленном порядке и имеющими бирки.
3) Персонал Подрядчика должен выполнять необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, а также противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и иных обязательных.

	9
	Контроль качества работ (строительный контроль)
	Контроль качества выполняемых работ предусмотрено осуществлять ежедневно в полном соответствии с требованиями выполнения работ, настоящего технического задания.
Контроль включает в себя проверку Заказчиком соответствия объемов выполненных Подрядчиком работ объемам, предусмотренным сметной документацией, наличия и правильности ведения Подрядчиком исполнительно-технической документации, ведения общих и специальных журналов работ.

	10
	Требования к гарантийному сроку и объему представления гарантий
	Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с условиями Контракта. Срок предоставления гарантии качества выполненных Работ составляет 3 (три) года с даты подписания Сторонами документа о приемке. Гарантии качества распространяются как на Работы, подлежащие выполнению Подрядчиком, так и на материалы, оборудование, используемые при выполнении Работ. 
Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки вследствие некачественно выполненных Работ, использования материалов ненадлежащего качества, то Подрядчик обязан устранить их своими средствами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком. 
Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, а в случае неявки Подрядчика - односторонним.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых специалистов – экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

	11
	Оплата работ по контракту
	Оплата работ производится в соответствии с условиями Контракта.
Все расчеты по контракту осуществляются в российских рублях, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте. 

	12
	Условия выполнения работ
	Все выполняемые работы, материалы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-правовых документов (государственным стандартам (ГОСТ), строительным нормам и правилам (СНиП), сводам правил (СП), санитарным нормам и правилам (СанПиН), определяющих нормы и правила выполняемых работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных требований.
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;
1. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
1. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
1. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
1. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
1. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
1. Приказ Росстандарта от 24 декабря 2019 г. № 3277 «О внесении изменений в Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 апреля 2019 г. №831 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
1. Приказ Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
1. ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»;
1. ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ «Вибрационная безопасность»;
1. СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;
1. РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительской документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
1. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
1. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
1. СП 82.13330.2016 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории»;
1. СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84»
Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с настоящим Техническим заданием, проектной документацией, сметной документацией, которые являются приложениями к Контракту и являются его неотъемлемыми частями.

	13
	Дополнительные требования 
	1) Работы производить только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие документы (удостоверения, дипломы, приказы и т.п.) для допуска к конкретным видам работ.
2) Согласовать с Заказчиком технику и механизмы, оборудование применяемые для производства работ.
3) Подрядчик принимает на себя обязательства по:
- обеспечению ежедневного проведения работ на объекте;
- обеспечению порядка на объекте;
- произведению погрузо-разгрузочных работ своими силами и (или) за свой счет;
- уборке мусора образовавшегося в ходе исполнения условий Контракта;
- принятию всех необходимых мер для предотвращения нанесения материального ущерба сооружениям и помещениям, иному имуществу Заказчика, находящегося на территории оказания услуг.
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Приложение № 2
к Извещению о проведении электронного конкурса

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, через дорогу от земельного участка по ул. Мира, 25, в целях размещения хоккейного корта
ИКЗ: _______________________________
	Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:
	Проектно-сметный метод.
Расчет согласно локально-сметному расчету



Приложение: 
Локальная смета: Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, через дорогу от земельного участка по ул. Мира, 25, в целях размещения хоккейного корта.
Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем): Российский рубль.
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: по курсу Центрального банка Российской Федерации на день оплаты.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 1 871 287,79 (Один миллион восемьсот семьдесят одна тысяча двести восемьдесят семь) рублей 79 копеек.____________________________________________________

Дата подготовки обоснования: «11» июня 2024 г.				

Глава Голоустненского муниципального образования: ФИО  Жукова О.М.  

контактный телефон сотрудника: ________________


Приложение №3 к извещению 
о проведении электронного конкурса

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке
 и инструкция по ее заполнению

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.
	1. Требования к содержанию, составу заявки на участие и инструкция по ее заполнению

	1. Заявка на участие в закупке должна содержать:

	1.1. Информацию и документы об участнике закупки:

	а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

	б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

	в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона 44-ФЗ, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

	г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

	д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

	е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствиис законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

	ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

	з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

	и) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы);
в настоящей закупке требование настоящего пункта не установлено

	к) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 Федерального закона 44-ФЗ (если участник закупки является такой организацией);
в настоящей закупке требование настоящего пункта не установлено;

	л) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ;

	м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

	н)
	документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
	Установлено

	
	, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ

	Не установлено

	о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

	п) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

	2. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

	а) с учетом положений части 2 статьи 43 № 44-ФЗ характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);
	Не предусмотрено

	б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2  статьи 43  Федерального закона № 44-ФЗ;
	Не требуется 

	в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;
	Не требуется

	г) с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ предложение по критериям, предусмотренным пунктами 2 и (или) 3 части 1 статьи 32 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае проведения конкурсов и установления таких критериев). При этом отсутствие такого предложения не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке
	В соответствие с документом «Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе» к извещению об осуществлении закупки

	д) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;
	По желанию участника 

	3. предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ);

	4. информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона  № 44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами

	Не установлено. 

	Требования  к содержанию, составу заявки на участие в закупке установлены в соответствии со статьей 43 Федерального закона № 44-ФЗ. Подача заявки на участие в закупке должна осуществляться с учетом особенностей, предусмотренных частью 6 статьи 43, частями 1, 2 статьи 49  Федерального закона № 44-ФЗ.


	5. Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

	5.1. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работ (оказание услуг) на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки,  и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

	5.2. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.

	5.3. Информация и документы, предусмотренные подпунктами а-лп. 1.1 раздела 1 настоящей части к извещению, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

	5.4. При проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43  Федерального закона №44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

	5.5.  Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного надлежащим образом перевода соответствующих документов на русский язык. 
Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. 
Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе должны иметь четко читаемый текст.
Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.




ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __________
на выполнение работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, через дорогу от земельного участка по ул. Мира, 25, в целях размещения хоккейного корта
Идентификационный код закупки – _____________________

c. Малое Голоустное                   			   «____» ____________ 2024г.

	Администрация Голоустненского муниципального образования – Администрация сельского поселения, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Голоустненского муниципального образования _____________________________, действующий на основании Устава, с одной стороны, и ______________________ _________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, заявкой участника закупки, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области, на основании результатов определения Подрядчика путем проведения электронного конкурса (протокол от «__» __________ 20__ года № ___), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта
1.1 Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, через дорогу от земельного участка по ул. Мира, 25, в целях размещения хоккейного корта (далее – Работы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение 1 к Контракту)  и в соответствии с Локальными сметными расчетами (Приложение №2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Место выполнения работ: Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Мира
1.3. Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, Технической документации, условиям Контракта.
	1.4. Подрядчик, подтверждает, что: 
- Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ. 
- Подрядчик изучил все материалы Контракта и получил полную информацию по всем  вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ. 
	1.5. Каждая из Сторон обязана в течение 3 (трех) дней с момента заключения Контракта предоставить другой Стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять ее интересы во взаимоотношениях с другой Стороной в целях исполнения Контракта, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением Контракта, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и (при наличии) отчестве, а также контактном номере телефона, с приложением оригиналов соответствующих доверенностей и образцов подписей указанных лиц. Информацию об изменении указанных сведений (в том числе об изменении или прекращении полномочий на представление интересов) каждая из Сторон обязана предоставить другой Стороне незамедлительно. Сторона, не исполнившая обязательства, предусмотренные настоящим пунктом Контракта, несет риск наступления негативных последствий, связанных с не предоставлением или несвоевременным предоставлением вышеуказанной информации. 
1.6. Подрядчик обязан выполнять Работы силами работников и иных лиц, привлеченных Подрядчиком для исполнения Контракта, соответствующего требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим такие Работы.
1.7. По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию, предусмотренную Контрактом.
1.8. Подрядчик самостоятельно осуществляет: производственный контроль качества, операционный контроль с оформлением соответствующей нормативной документации, ежедневно предоставляет заказчику фото отчёт всех этапов производства работ на объекте на электронный адрес: goloustnenskoemo2011@mail.ru.

Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Работ
2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.2. Цена Контракта составляет _____ (_____) рублей _____ (_____) копеек, без НДС. НДС не предусмотрен на основании _____________________.
С НДС, в том числе НДС - ___% (____ процентов), ________ (____) рублей (далее - цена Контракта).
Источник финансирования: областной и местный бюджет.
2.3. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, и составляет _____ (_____) рублей _____ (_____) копеек. 
2.4 Цена Контракта определяется в рублях Российской Федерации, включает стоимость выполняемых работ согласно Описанию объекта закупки - Техническому заданию (приложение № 1 к Контракту), с учетом применения коэффициента снижения начальной (максимальной) цены Контракта, в том числе все необходимые расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ (в том числе прибыль Подрядчика, стоимость поставки (доставки), стоимость погрузки и разгрузки, упаковочных материалов (стоимость тары, упаковки), стоимость спецодежды, средств индивидуальной защиты и хозяйственного инвентаря, используемого при выполнении работ, стоимость работы специализированной техники с экипажем, заработную плату, стоимость горюче-смазочных материалов, стоимость материалов, используемых при выполнении работ, стоимость вывоза, передачи мусора уполномоченному лицу для размещения в специально отведенном месте в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», включая сумму всех налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.
Работы, выполненные Подрядчиком не по Описанию объекта закупки - Техническому заданию (приложение № 1 к Контракту), не оплачиваются.
В объем работ не включается и не оплачивается Заказчиком время «холостого» пробега техники «до» места выполнения работ.
2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя (Подрядчику), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ).
2.6. Заказчик производит оплату надлежаще выполненных работ по факту их выполнения, после подписания усиленной электронной подписью лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, и размещения в единой информационной системе документа о приемке и предъявления Подрядчиком надлежаще оформленной исполнительной документации (пункт 3.2.22. Контракта), счета и (или) счета–фактуры, не более, чем в течение 7 (Семи) рабочих дней, с даты подписания (усиленной электронной подписью) Заказчиком документа о приемке (в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта). Денежные средства перечисляются Заказчиком на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в настоящем Контракте.
2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по настоящему Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или возвращает Подрядчику обеспечение исполнения настоящего Контракта, уменьшенное на размер начисленных штрафов, пеней.
2.8. Источником финансирования по настоящему Контракту является местный бюджет.
Статья 3. Срок и место выполнения Работ
3.1. Общий срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме:
- начало выполнения Работ: с момента заключения контракта.
- окончание выполнения Работ: «30» сентября 2024 года.
3.2. Даты начала и окончания работ, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
3.4. Изменение сроков выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Работ
4.1. Приемка результатов исполнения Контракта, отдельного этапа исполнения Контракта, выполненных Работ осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, статьей 94 Закона о контрактной системе, и оформляется документом о приемке в электронной форме.
4.2. Приемка выполненных Работ в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании срока выполнения Работ.
4.3. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выполнения работ/отдельных этапов работ формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, содержащий информацию, указанную в пункте 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.
К документу о приемке прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью:
- Акт выполненных работ (форма № КС- 2);
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
- счета (или счета-фактуры) на оплату работ. 
При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе информация, содержащаяся в документе о приемке.
Датой поступления Заказчику документа о приемке считается дата его размещения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
4.4. Для приемки результатов исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.
4.5. Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Законом о контрактной системе.
Отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения, учитываются при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ, результатов отдельного этапа исполнения Контракта.
4.6. В течение 20 (двадцати) рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, пунктом 4.3 Контракта Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
В случае создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о контрактной системе подписание документа о приемке, формирование, подписание мотивированного отказа и размещение их в единой информационной системе осуществляется членами приемочной комиссии, Заказчиком в порядке, предусмотренном подпунктами «а» и «б» пункта 5 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, в течение 20 (двадцати) рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.
Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
4.7. При проведении Заказчиком экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций срок, установленный в пункте 4.6 Контракта, продлевается на срок проведения такой экспертизы, при этом общий срок приемки Заказчиком результатов исполнения обязательств по Контракту не должен превышать 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке от Подрядчика.
4.8. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в мотивированном отказе от принятия результатов выполненных Работ, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки.
4.9. Датой исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ является дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе и условиями Контракта.
4.10. Уполномоченным представителем Заказчика на подписание документа о приемке выполненных работ от имени Заказчика, а также на проведение экспертизы выполненных работ в соответствии с требованиями Контракта является глава Половино-Черемховского муниципального образования.

Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе пользоваться правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также вправе: 
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с требованиями Контракта. 
5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ. 
5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками выполнения Работ по Контракту. 
5.1.5. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков. 
5.1.6. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает в течение 10 дней с момента заключения Контракта к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным. 
5.1.7. Приостанавливать работы Подрядчика  до устранения   им   нарушений, указанных в письменном требовании, направленном Подрядчику.
5.1.8. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от муниципального контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в муниципальном контракте использования, потребовать от Подрядчика: 
- либо безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
- либо соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- либо возмещения своих расходов на устранение недостатков.
5.1.9. Привлечь третьих лиц для устранения недостатков в случае не устранения таковых Подрядчиком в установленный в письменном требовании Заказчика срок и потребовать от Подрядчика возмещения расходов и других убытков, связанных с их устранением.
5.1.10. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых Работ требованиям, установленным Контрактом.  
5.2. Заказчик исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также обязан:
5.2.1. Обеспечить своевременную приемку результатов выполненных Работ и провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. 
5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом. 
5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в подпункте 5.4.5 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. 
5.2.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
5.2.6. При неуплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензию направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неуплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 
5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту. 
5.2.9. Обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения.
5.3. Подрядчик вправе пользоваться правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также вправе: 
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке в соответствии со статьей 4 Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта. 
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. 
5.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Работ, предусмотренных в Техническом задании (Приложение 1 к Контракту). При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. 
Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены Контракта и/или объемов Работ по Контракту. Перечень Работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения Работ в порядке, установленном Контрактом. 
5.3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения таким субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком осуществлять замену такого субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.
5.3.6. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта. 
5.3.7. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика. 
5.4. Подрядчик исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы (информацию), указанные в пункте 4.3 Контракта.
5.4.2. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Не позднее одного рабочего дня со дня подписания настоящего Контракта назначить своего представителя, который от имени Подрядчика осуществляет все необходимые действия, связанные с исполнением настоящего Контракта (в том числе подписание актов, участие в приемочных комиссиях), а также несет ответственность за производство Работ, о чем письменно уведомить Заказчика с приложением заверенной руководителем (уполномоченным им лицом) копии приказа или доверенности.
5.4.4. Обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям качества и безопасности, предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида работ, Технического задания (Приложение 1 к Контракту), условиями Контракта.
На месте производства работ выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, охране труда, соблюдению санитарных норм и безопасности дорожного движения,  организацию  мероприятия по ограждению мест производства Работ, обеспечивающие надежную гарантию безопасности в течение всего периода выполнения работ, нести ответственность за допущенные нарушения по технологии работ, механические повреждения автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, объектов, кабельных и воздушных линий связи и др., не соответствующие требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения при выполнении работ (исполнении обязательств) по настоящему контракту в соответствии с действующим  законодательством.
5.4.5. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут выполнить негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после приостановления выполнения Работ.
[bookmark: Par760]5.4.6. Обеспечить своевременное устранение недостатков (отступлений, отклонений), выявленных при приемке выполненных Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.7. Предоставить обеспечение исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществлении банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчика. При этом размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7, 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
В случае изменения счета Подрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
5.4.9. Обеспечить беспрепятственный доступ к производству Работ уполномоченного представителя Заказчика ко всем видам Работ, в течение всего периода их производства. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения Работ, исполнительную документацию.
5.4.10. Обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов. До начала производства работ представлять Заказчику сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество и безопасность используемых при производстве работ материалов и оборудования. До представления соответствующих документов на применяемые материалы Заказчику ведение работ с применением этих материалов запрещается.
5.4.11. Самостоятельно осуществлять поставку материалов, оборудования, а также осуществлять разгрузку и охрану материалов, охрану оборудования, необходимых для выполнения Работ по Контракту, ограждения мест выполнения, нести риск утраты и повреждения материалов и оборудования. Использовать в работе только проверенные и аттестованные материалы, технику, оборудование, имеющие сертификаты качества и (или) сертификаты соответствия (при наличии).
5.4.12. Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами получает всю необходимую разрешительную документацию для проведения работ в уполномоченных государственных органах и/или органах местного самоуправления, и/или в иных организациях, в соответствии с законодательством РФ.
5.4.13. Самостоятельно нести ответственность за допущенные Подрядчиком при выполнении Работ нарушения законодательства, включая оплату штрафов, пеней, а также возмещение причиненного в связи с этим вреда. В случае если заказчик был привлечен к ответственности за нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить заказчику причиненные убытки в полном объеме.
5.4.14. В случае нарушения во время проведения Работ сетей электроснабжения, связи, отопления, охраны, водопровода, канализации, иные коммуникации и сети, имущество третьих лиц восстановить их за свой счет. Поврежденное во время проведения Работ имущество и оборудование Заказчика восстанавливается силами и за счет средств Подрядчика.
5.4.15. Работы производятся только в отведенной зоне работ. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, ограждения, до начала приемки работ Заказчиком.
5.4.16. В случае возникновения потребности в выполнении дополнительных работ, не учтенных в Локальном ресурсном сметном расчете: 
· приостановить выполнение Работ, в случае получения уведомления о приостановке выполнения Работ в связи с выявлением дополнительных работ.
· в течение одного рабочего дня письменно сообщить Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ;
· в течение двух рабочих дней подготовить и направить на согласование Заказчику сметную документацию и техническое решение;
· в течение двух рабочих дней Заказчик обязан рассмотреть сметную документацию на дополнительные работ и направить Подрядчику решение о необходимости выполнения дополнительные работ;
· приступить к дальнейшему выполнению Работ в течение одного рабочего дня со дня получения письменного уведомления о необходимости приступить к выполнению приостановленных Работ.
[bookmark: _Toc356459437]В случае если Подрядчик приступил к выполнению дополнительных работ, не предусмотренных контрактом, без получения согласования со стороны Заказчика, Заказчиком данные дополнительные работы не оплачиваются.
5.4.17. Оплатить убытки, расходы по возмещению ущерба, причиненного личности и имуществу Заказчика либо третьих лиц своими действиями (бездействиями) в процессе выполнения Работ, в течение 20 календарных дней с момента получения требования от Заказчика или третьих лиц права которых нарушены неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту о возмещении убытков.
5.4.18. Участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, представителями Заказчика.
5.4.19. Подрядчик осуществляет самостоятельно в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ. Оплачивать за счет собственных средств расходы по использованию воды, тепловой энергии, электричества, и предоставлению иных коммунальных услуг без последующей компенсации со стороны Заказчика.
5.4.20. Известить Заказчика за 2 (два) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
5.4.21.  До передачи Объекта Заказчику в установленном порядке, нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, риск случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества.
5.4.22. В соответствие с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе выступает собственником и образователем отходов, образующихся при работе на Объекте, а также осуществляет все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов. После завершения работ Объект должен быть освобожден от оборудования, материалов, мусора и должно быть произведено благоустройство и прилегающей к ним территории.
5.4.23. Исполнять требования, определяющие порядок сбора, условия и способы вывоза (транспортирования), утилизации и переработки отходов, установленные федеральным и региональным законодательством. Вывоз отходов для размещения (захоронения) организовать в строгом соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства об обращении с отходами и охране окружающей среды на межмуниципальный (муниципальный) объект размещения, имеющий все разрешительные документы и включенный в Государственный реестр объектов размещения отходов.
5.4.24. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье своих работников, за соблюдение правил по технике безопасности и обеспечивать своих работников предохранительными приспособлениями и средствами индивидуальной защиты. Нести ответственность за безопасное производство работ.
5.4.25. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам.
5.4.26. В случае создания обособленного подразделения на территории Иркутской области в соответствии со статьей 83 Налогового Кодекса Российской Федерации, в течение одного месяца со дня его создания подать сообщение об этом в налоговый орган по месту нахождения обособленного подразделения и направить Заказчику копию уведомления о постановке на учет в течение трех рабочих дней со дня его получения.

Статья 6. Гарантии 
6.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполняемых Работ в соответствии с техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида работ, Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), условиями Контракта.
6.2. Подрядчик предоставляет гарантию качества на выполненные Работы в соответствии с документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, на данный вид Работ и несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Технического задания (Приложение 1 к Контракту).
6.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года со дня подписания Сторонами документа о приемки.
6.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации Заказчиком.
6.5. Устранение недостатков (дефектов) Работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
6.6. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.3 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) Работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном для направления уведомлений.
6.7. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) Работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
6.8. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
6.9. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) Работ не позднее одного месяца со дня получения требования от Заказчика.
6.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) Работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) Работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) Работ за счет Подрядчика.
6.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) Работ, за которые отвечает Подрядчик.
6.12. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением № 1042) и составляет:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
           7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:
а)	10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)	0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д)	0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е)	0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж)	0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з)	0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и)	0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
7.6.	В случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:
в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
а) 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 
7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
Реквизиты для зачисления средств Подрядчиком уплаты неустойки (штрафа, пени):
Получатель:  Администрация Голоустненского муниципального образования – Администрация сельского поселения 
Юрид.адрес: 664513 Иркутская обл., р-н Иркутский, с Малое Голоустное, ул. Мира, 24  ИНН 3827020665, КПП 382701001
ОГРН 1053827058834, ОКТМО 25612404
ОКАТО 25212804000
УФК по Иркутской области (Администрация Голоустненского муниципального образования – Администрация сельского поселения,  л/с 03343006790)
ИНН 3827020665
КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03231643256124043400
БИК 012520101
7.10. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.
7.11. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.
7.12. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф, предусмотренный настоящим Контрактом.
7.13. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.
7.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.15. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта
7.16. Оплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения или надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, или устранения выявленных недостатков.
7.17. Подрядчик, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, несет ответственность в полном объеме за ущерб имуществу, причиненный в результате исполнения (неисполнения) обязательств Подрядчиком, предусмотренных Контрактом, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств
8.1. Подрядчик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии с частью 6 статьи 96 Закона о контрактной системе в размере 30% от цены контракта.
В случае если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 37 и 96 Закона о контрактной системе.
8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, или предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.
Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, в случае предоставления таким Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов, исполненных без применения к такому Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если документация о закупке предусмотрена Законом о контрактной системе), по результатам осуществления которой заключен настоящий Контракт.
Реквизиты для внесения Подрядчиком денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта (в случае, если такой способ выбирает Подрядчик):
Наименование заказчика: УФК по Иркутской области (Администрация Голоустненского муниципального образования – Администрация сельского поселения,  л/с 05343006790)
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03232643256124043400
БИК 012520101. ОКТМО 25612404        БЕЗ КБК
 (в назначении платежного поручения указать: «Обеспечение исполнения контракта от «__» ___ 2024г. №___).»
В назначении платежа указать: Обеспечение исполнения обязательства по Контракту «указать наименование контракта» 
8.3. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.
8.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнение Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, в порядке и случаях предусмотренных частями 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. 
8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 3-х рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) независимая гарантия.
8.6. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1, 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе: 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, на счет, указанный Подрядчиком. 
8.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств. 
8.8. Подрядчик за два дня до подписания документа о приемке предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с частью 2.2 статьи 96 Закона о контрактной системе в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ______________________________________
8.9. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, или предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.
Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств, в случае предоставления таким Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов, исполненных без применения к такому Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если документация о закупке предусмотрена Законом о контрактной системе), по результатам осуществления которой заключен настоящий Контракт.
8.10. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.
8.11. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств контракта новое обеспечение гарантийных обязательств. 
8.12. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком): 15 дней с даты окончания срока гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.
Возврат денежных средств, внесенных Подрядчику в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек.
В случае если у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания срока гарантийных обязательств на выполненные Работы.

Статья 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Контракт, подписанный сторонами в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе и действует по 31 декабря 2024 года, а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами  предусмотренных Контрактом обязательств.
9.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.
9.3. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;
- по решению суда.
9.4. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о контрактной системе.
9.5. В случае расторжения Контракта по инициативе одной из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком Работ.
9.6. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявляются требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
9.7. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.
9.9. Односторонний отказ Заказчика от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о контрактной системе.
[bookmark: Par834]9.10.  При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

[bookmark: Par864]Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (трех) календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.
Статья 11. Порядок урегулирования споров
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем проведения переговоров.
11.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Иркутской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Сторонами условий Контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Иркутской области.

Статья 12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. 
В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.5. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются: 
- Приложение 1 «Техническое задание»;
- Приложение 2 «Локальный сметный расчет».

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
Заказчик:

Администрация Голоустненского муниципального образования – Администрация сельского поселения 
Юрид.адрес: 664513 Иркутская обл., р-н Иркутский,с Малое Голоустное, ул Мира, 24  ИНН 3827020665, КПП 382701001
ОГРН 1053827058834, ОКТМО 25612404
ОКАТО 25212804000
УФК по Иркутской области (Администрация Голоустненского муниципального образования – Администрация сельского поселения,  л/с 03343006790)
ИНН 3827020665
КПП 382701001
Единый казначейский счет 40102810145370000026
Казначейский счет 03231643256124043400
БИК 012520101.
Глава Голоустненского 
муниципального 
образования  __________________ О.М. Жукова
М.П.
	Исполнитель:
Адреса: 
- юридический:
-почтовый:                                                                                                              Телефон ________, факс ______                                                                           
Электронный адрес:                                                                                               
Получатель: л/с _________                                                                                    
ОГРН _____________________                                                                             
ИНН ______________________
КПП ______________________                                                                             
БИК ______________________                                                                              
р/с ______________________


 
