РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ГОЛОУСТНЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Глава Голоустненского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.11.2016 г.                                     № 104

с. Малое Голоустное

Об утверждении муниципальной программы

«Повышение энергетической эффективности

и энергосбережения в Голоустненском

муниципальном образовании на 2017-2019 годы»

В целях повышения энергетической эффективности и энергосбережения, руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 23.11.2009 года. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 6  Устава Голоустненского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в Голоустненском муниципальном образовании на 2017-2019 годы» (приложение).

2. Финансово-экономическому отделу администрации Голоустненского муниципального образования предусмотреть денежные средства на 2017-2019годы.

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Голоустненского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава  Голоустненского

муниципального образования                                                           М.В. Соболев

Приложение

# к постановлению Главы

# Голоустненского МО

# от 25.11.2016г. № 104

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ В ГОЛОУСТНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2017-2019 ГОДЫ»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в Голоустненском муниципальном образовании на 2017-2019 годы». |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010г.№ 61 «Об утверждении Примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Куратор программы | Голоустненское МУП ЖКХ |
| Исполнители программных мероприятий | Администрация Голоустненского МО Голоустненское МУП ЖКХ МКУК ЦКС Голоустненского МО |
| Цели Программы | Экономия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отдельным видам энергетических ресурсов на 10% в натуральном и стоимостном выражении в Голоустненском муниципальном образовании на период реализации программы. |
| Задачи программы | 1. Разработка на основании энергетического обследования проектов по реконструкции зданий, сооружений, строений, включая системы производства и потребления энергоресурсов. 2. Осуществление мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на основании проектов по реконструкции зданий, строений, сооружений, включая системы производства и потребления энергоресурсов. 3. Повышение уровня оснащенности организаций с участием муниципального образования приборами учета используемых энергетических ресурсов, совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов. 4. Развитие образовательных программ, повышение эффективности пропаганды энергосбережения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2019 г. |
| Объемы и источники Финансирования | Общий объем финансирования 592 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 250 000 тыс. рублей; 2018 год - 171 000 тыс. рублей; 2019 год - 171 000 тыс. рублей. Для реализации программы предполагается осуществление финансирования в установленном законодательством порядке из бюджета Голоустненского МО |

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ   ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ.

Основанием для разработки муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в Голоустненском муниципальном образовании на 2017-2019г.» является Федеральный закон  от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее ФЗ «Об энергосбережении»).

Программа разрабатывается в соответствии с требованиями постановления Правительства от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Бюджетная сфера включает комплекс сооружений, который представлен в количестве трех зданий. В его состав входят:

- административное здание администрации, находящееся в собственности администрации Голоустненского муниципального образования;

- здания МКУК ЦКС, находящееся в собственности КУМИ Иркутского района и переданные в безвозмездное пользование Голоустненскому МО.

В условиях холодного климата с большим потреблением энергоресурсов энергоснабжение имеет высокую социальную и экономическую значимость для Голоустненского муниципального образования. Активное проведение мероприятий в области энергосбережения позволит снизить финансовую нагрузку на бюджет Голоустненского муниципального образования, осуществить модернизацию изношенных инженерных сетей и повысить комфортность условий работы и оказания услуг.

3.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью программы является:

Экономия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отдельным видам энергетических ресурсов на 15% в фактических и сопоставимых условиях в организациях с муниципальным участием Голоустненского муниципального образования за период реализации программы.

Цель программы предполагает осуществление следующих задач:

1. Разработка на основании энергетического обследования проектов по капитальному ремонту зданий, строений, сооружений, включая системы производства и потребления энергоресурсов.

3. Осуществление мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на основании проектов по капитальному ремонту зданий, строений, включая системы производства и потребления энергоресурсов.

4. Повышение уровня оснащенности организаций с участием муниципального образования приборами учета используемых энергетических ресурсов, совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов.

5.  Развитие образовательных программ, повышение эффективности пропаганды энергосбережения.

Реализацию программы предполагается осуществить в период 2017-2019 годы.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Исполнителем программы является администрация Голоустненского муниципального образования.

Расходование средств бюджета Голоустненского муниципального образования осуществляется в соответствии с действующим законодательством о поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд в рамках муниципальной программы, обеспечиваемой за счет средств бюджета Голоустненского муниципального образования.

Первый этап (2017-2018 годы) включает в себя:

1. организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий, создание базы данных по всем организациям с участием муниципального образования;

2. заключение энергосервисных договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов;

3. установку приборов учета  на уличное освещение в поселке Большое Голоустное.

На первом этапе предполагается до 2018 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергетических ресурсов  на 5% к уровню 2016 года.

На втором этапе (2018-2019 годы) программа предполагает:

1. Постепенную замену светильников с энергосберегающими лампами на  светодиодные прожектора;

2. Организацию постоянного  энергомониторинга муниципальных зданий, ведение баз данных;

По итогам второго этапа реализации Программы к 2019 году среднее удельное потребление энергоресурсов, где реализованы мероприятия, должно снизиться на 15% к уровню 2016 года в сопоставимых условиях.